福建省政府采购

货物和服务项目

公开招标文件

项目名称：福州市公安局科技信息化系统 (设备)运维服务(“平安福州”部分) 项目

备案编号：A-110-GK-202104-B0742-IDN

招标编号：[350100]FJMHZB[GK]2021003

采购人：福州市公安局

代理机构：福建美环招标代理有限公司

2021年08月

# 第一章 投标邀请

福建美环招标代理有限公司采用公开招标方式组织福州市公安局科技信息化系统 (设备)运维服务(“平安福州”部分) 项目（以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。

1、备案编号：A-110-GK-202104-B0742-IDN。

2、招标编号：[350100]FJMHZB[GK]2021003。

3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。
  4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

5、需要落实的政府采购政策：(1) 财政部、工业和信息化部关于发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)。(2)《福建省财政厅关于印发福建省政府集中采购目录及限额标准的通知》闽财购函〔2021〕2号。(3)财政部 民政部 中国残疾人联合会印发的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号和福建省财政厅 福建省民政厅 福建省残疾人联合会印发的《关于进一步落实政府采购支持残疾人就业政策的通知》。(4)《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》国办发[2007]51号、财政部国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知(财库[2004]185号)和财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号) 、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18号和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)。(5)《福建省财政厅关于运用政府采购政策促进中小企业发展的通知》闽财购〔2020〕11号。

6、投标人的资格要求

6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

6.2特定条件：
包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 执行本合同包所需的设备及专业技术能力特别要求(本文件中其他说明与此处不一致的，以此处为准) | 提供具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函。 |
| 信用记录查询情况(本文件中描述与此处不一致的，以此处为准) | 提供参加政府采购活动前未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。 |
| 《廉政承诺书》 | 1、投标人需在投标文件资格及资信部分提供《廉政承诺书》。2、纸质投标文件正本中的承诺书应为原件。电子投标文件中的承诺书应为原件的扫描件。※投标人应按照采购文件相关附件提供。 |
| 《安全保密责任书》 | 1、投标人需在投标文件资格及资信部分提供《安全保密责任书》。2、纸质投标文件正本中的责任书应为原件。电子投标文件中的责任书应为原件的扫描件。※投标人应按照采购文件相关附件提供。 |
| 本项目专门面向中小企业采购或大型企业须将本项目采购合同包分包给一家或多家中小企业 | ①1、投标人提供的服务应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号) 第四条规定的情形，且应当提供《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的《中小企业声明函》， 格式见采购文件相关附件。 2、投标人为监狱企业的视同中小企业，可不提供以上第1材料，但应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 3、投标人为残疾人福利性单位的视同中小企业，可不提供以上第1点材料，但应当提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见第五章《响应文件格式》附件。 4、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为软件和信息技术服务业。②根据财政部、工业和信息化部印发的《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库[2020]46号)规定，获得本项目采购合同的供应商应将本项目采购合同分包给一家或多家中小企业，分包意向协议中，中小企业的合同份额须占到合同总金额3%及以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 投标人须按上述要求提供分包意向承诺(投标人为中小企业的则无需提供此项)。 |

6.3是否接受联合体投标：不接受。

※根据上述资格要求，投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。

7、报名

7.1报名期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

7.2报名期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册账号（免费注册）对本项目进行报名(请根据项目所在地，登录对应的福建省政府采购网上公开信息系统报名(即省本级网址/地市分网))，否则投标将被拒绝。

8、招标文件的获取

8.1招标文件提供期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

8.2获取地点及方式：报名后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。

8.3、招标文件售价：0元。

9、投标截止

9.1投标截止时间：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

9.2投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，同时将投标人的CA证书连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。

10、开标时间及地点：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

11、公告期限

11.1招标公告的公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。

11.2招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与本章第11.1条载明的期限保持一致。

12、采购人：福州市公安局

地址：福州市鼓楼区津门路11号

联系方法：蔡警官：15959033154

13、代理机构：福建美环招标代理有限公司

地址：福州市晋安区鼓山镇福兴大道36号五层房310C

联系方法：0591-83637606/13023871420

附1：账户信息

投标保证金账户

开户名称：福建美环招标代理有限公司

开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统报名后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。

银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行，以合同包为单位，自动生成供应商所投合同包的缴交银行账号（即多个合同包将对应生成多个缴交账号）。供应商应按照所投合同包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。

特别提示

1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（招标编号：***、合同包：***）的投标保证金”。

附2：采购标的一览表

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 允许进口 | 数量 | 品目号预算 | 合同包预算 | 投标保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1; 硬件运维服务; 否; 1（项）; 98,185,000.0000. | 98185000 | 981850 |

# 第二章 投标人须知前附表（表1、2）

表1

| 特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项号 | 招标文件 （第三章） | 编列内容 |
| 1 | 6.1 | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会：否。 |
| 2 | 10.4 | 投标文件的份数： （1）纸质投标文件： ①资格及资信证明部分的正本1份、副本1份，报价部分的正本1份、副本1份，技术商务部分的正本1份、副本1份。 ②可读介质（光盘或U盘）1份：投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存1份。 （2）电子投标文件：详见表2《关于电子招标投标活动的专门规定》。 |
| 3 | 10.5-（2）-③ | 允许散装或活页装订的内容或材料： （1）投标文件的补充、修改或撤回； （2）其他内容或材料：无。 |
| 4 | 10.7-（1） | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包： 允许的合同包有：合同包1:根据财政部、工业和信息化部印发的《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库[2020]46号)规定，获得本项目采购合同的供应商应将本项目采购合同分包给一家或多家中小企业，分包意向协议中，中小企业的合同份额须占到合同总金额3%及以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 投标人须按上述要求提供分包意向协议(投标人为小微企业的则无需提供此项)，投标人须在投标文件资格及资信证明部分中上传分包意向协议复印件及投标文件资格及资信证明部分正本中提供分包意向协议原件，否则视为资格审查不合格，其投标无效。 |
| 5 | 10.8-（1） | 投标有效期：投标截止时间起90个日历日。 |
| 6 | 10.10-（2） | 密封及其标记的具体形式： （1）全部纸质投标文件（包括正本、副本及可读介质）均应密封，否则投标将被拒绝。 （2）密封的外包装应至少标记“项目名称、招标编号、所投合同包、投标人的全称”等内容，否则造成投标文件误投、遗漏或提前拆封的，福建美环招标代理有限公司不承担责任。 （3）其他：无。 |
| 7 | 12.1 | 本项目推荐合同包1中标候选人数为1家。 |
| 8 | 12.2 | 本项目中标人的确定（以合同包为单位）： （1）采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。 （2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人： ①招标文件规定的方式：中标候选人并列的，则按“价格部分”的得分高低排序；若投标人的评审得分相同且价格部分得分也相同的，则按“技术部分”的得分高低排序；若评审得分相同且价格部分与技术部分得分也相同的，则按“商务部分”的得分高低排序；若评审得分相同、价格部分得分相同且技术部分得分与商务部分得分也相同的，则采取随机抽取方式确定。 ②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定：无。。 ③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。 （3）本项目确定的中标人家数： ①本项目确定合同包1中标人数为1家； ②若出现中标候选人符合法定家数但不足本款第①点规定中标人家数情形，则按照中标候选人的实际家数确定中标人。 |
| 9 | 15.1-（2） | 质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。 |
| 10 | 15.4 | 招标文件的质疑 （1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。 （2）质疑时效期间： ①在招标文件公告期限内：自招标文件首次下载之日起7个工作日内向福建美环招标代理有限公司提出，招标文件公告期限、首次下载之日均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ②在招标文件公告期限截止后至招标文件提供期限届满前的期间内：自招标文件公告期限届满之日起7个工作日内向福建美环招标代理有限公司提出，招标文件公告期限、招标文件提供期限均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。 |
| 11 | 16.1 | 监督管理部门：福州市财政局（仅限依法进行政府采购的货物或服务类项目）。 |
| 12 | 18.1 | 财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）： （1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。 （2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址zfcg.czt.fujian.gov.cn。 ※除招标文件第一章第11.1条规定情形外，若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。 |
| 13 | 19 | 其他事项： (1)本项目代理服务费由中标人支付。 (2)其他：19.1最高限价：本项目采购公告中各同包预算价为最高限价，投标人超过最高限价的报价为无效报价。根据《中华人民共和国价格法》第六条、第十八条规定，投标人依法有权自主制定属于市场调节的价格，有权根据企业的生产经营成本等自身情况和市场供求状况等外部因素自主定价。 19.2实质性要求和条件： 19.2.1信用记录查询及使用： (1)信用记录查询渠道及截止时点：采购代理机构将在投标截止时间截止后，评标工作结束前，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录。 (2)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构将记录、打印各投标人的信用信息查询结果，与其他采购文件一并保存。 (3)信用信息的使用规则：依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号规定，对被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人有下列情形之一，其投标文件在资格性检查中将被评标委员会视为无效投标： ①被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中政府采购严重违法失信名单的； ②被列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)中政府采购严重违法失信行为信息记录的； ③属于《政府采购法》第二十二条的“重大违法记录”。 19.2.2根据《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》财库[2012]69号文件规定，评标委员会对投标人技术部分的客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。评标委员会对投标人技术部分的实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%的作为无效标处理。 19.2.3无效投标及废标条款： 以下为可能导致无效投标或废标的条款，具体内容详见招标文件各章节，请各投标人认真查看对照。 (1)投标报价不符合投标人须知前附表第13项号19.1条款规定的。 (2)不符合投标人须知前附表第13项号19.2条款规定的。 (3)出现“评标方法和标准”无效投标规定的。 (4)出现第三章投标人须知无效投标规定的。 (5)出现第四章投标人须知无效投标规定的。 (6)出现第五章招标内容及要求中“★”标示的内容为负偏离的。 (7)出现第五章招标内容及要求无效投标规定的。 (8)明显不符合技术和服务要求的为无效响应。 (9)内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的为无效响应。 19.3根据《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)第十二条的规定：对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。 19.4质疑与投诉 19.4.1质疑 19.4.1.1根据《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)第十条规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条规定，政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指： (1)对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； (3)对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。 19.4.1.2供应商在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 19.4.1.3接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址 (1)接收质疑函的方式：现场方式； (2)接收质疑函的联系部门：办公室； (3)接收质疑函的联系电话：0591-83637606； (4)接收质疑函的通讯地址：福州市晋安区鼓山镇福兴大道36号雷耀大厦310室。 19.4.2投诉 19.4.2.1根据《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)第十八条规定，“投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本”。 根据《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)第二十条规定，“供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。” 19.5招标代理服务费 19.5.1招标代理服务费收取标准：根据《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》及本项目政府采购委托协议中“有关费用问题”的约定，本项目的招标代理服务费(中标服务费)向中标人收取，中标人应按差额定率累进法计算，向采购代理机构交纳招标代理服务费(中标服务费)。 (1)以中标通知书规定的中标金额作为收费的计算基数。 (2)招标代理服务收费的标准：100(万元)以下收费费率标准：1.50%；100-500(万元)收费费率标准：0.80%；500-1000(万元)收费费率标准：0.45%；1000-5000(万元)收费费率标准：0.25%；5000-10000(万元)收费费率标准：0.10%。 19.5.2招标代理服务费收取方式： (1)中标人应在领取中标通知书的同时按规定的标准一次性向采购代理机构缴清招标代理服务费。招标代理服务费以银行转账、电汇、汇票或现金等付款方式。 (2)招标代理服务费缴交银行帐号：开户名：福建美环招标代理有限公司；开户行：中国建设银行股份有限公司福州晋安商业中心支行；帐号：3505 0161 5541 0000 0261 。 19.6无供应商为本次采购项目提供设计、编制规范、进行管理等服务。19.7现场演示规定：(1)投标人应在投标截止时间之前到达指定的地点。(2)要求提供的现场演示：演示按照提交投标文件时间的先后顺序。演示时间每家不超过12分钟。(3)投标人现场演示所需的笔记本电脑、演示的软件程序应自备，采购代理机构只提供现场演示的场所、带有电源的插头。(4)投标人需自备演示设备进行演示，投标人不得采用PPT、DEMO演示。(5)现场演示要求：因现场演示场所无网络覆盖。投标人需自行准备演示所需的演示录屏资料，所提供的演示录屏资料应为真实的，演示的功能需为系统真实功能，非人为加工(裁剪除外)。演示录屏资料存储介质(U盘)应在递交纸质投标文件时一并提交采购代理机构。演示录屏资料总时长不超过12分钟，并根据评分项分段录制。(6)本项目如需复核，评标委员会将不再针对演示内容进行审核。(7)采购人不得要求中标人在合同签订前再次进行演示，并以演示结果作为是否签订合同的依据。(8)采购人若在合同签订后，发现中标人提供虚假演示录屏资料谋取中标的，采购人有权终止合同。并对采购人造成的损失，要求赔偿。 |
| 备注 |  | 后有表2，请勿遗漏。 |

表2

| 关于电子招标投标活动的专门规定 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 编列内容 |
| 1 | （1）招标文件中除下述第（2）、（3）款所述内容外的其他内容及规定适用本项目的电子招标投标活动。 （2）将招标文件第二章“投标人须知前附表”表2中关于“⑥关于投标截止时间过后”规定“b.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：b1不同投标人的电子投标文件被福建省政府采购网上公开信息系统判定为具有相同内部识别码；b2不同投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为从同一单位或个人的账户转出；b3投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为同一合同项下有其他投标人提交的投标保证金。”的内容修正为下列内容：b.根据《福建省财政厅关于电子化政府采购项目中视为串标情形认定与处理的指导意见》闽财购〔2018〕30号规定，有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，没收其投标保证金，并书面报告本级财政部门： b1不同投标人的投标保证金转出账户的银行账户名 称相同的； b2投标人上传电子投标文件被福建省政府采购网上公开信息系统投标客户端所赋予的项目内部识别码与本招标项目的其他投标人相同的； b3系统记录的编制电子投标文件使用的计算机或上传电子投标文件使用的计算机网卡 MAC 地址与本招标项目的其他投标人一致的； b4投标人上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标人的数字证书加密的或加盖本项目的其他投标人的电子印章的。后适用本项目的电子招标投标活动。 （3）将下列内容增列为招标文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准： ①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。 ②关于投标文件： a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。 b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统，电子投标文件应与纸质投标文件保持一致，并以电子投标文件为准。电子投标文件的分项报价一览表、纸质投标文件的分项报价一览表、投标客户端的分项报价一览表应保持一致，并以投标客户端的分项报价一览表为准。 c.若出现福建省政府采购网上公开信息系统设定的意外情形（如：系统故障等），经本项目监督管理部门同意使用纸质投标文件的，应以纸质投标文件为准。 ③关于证明材料或资料： a.除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件），但在纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效）；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。 b.除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效）。 c.《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》 c1投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件）、符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合招标文件第七章规定的打印件（或截图）皆可。 c2《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。 c3有效期内的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。 ④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”： a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。 b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。 c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。 ⑤关于投标人的CA证书： a.投标人的CA证书应在投标截止时间前连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。 b.投标人的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。 c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、招标编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。 d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。 ⑥关于投标截止时间过后 a.被福建省政府采购网上公开信息系统判定为投标保证金未提交（即未于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户）的投标人，投标将被拒绝。 b.有下列情形之一的，其投标无效,其保证金不予退还： b1不同投标人的电子投标文件被福建省政府采购网上公开信息系统判定为具有相同内部识别码； b2不同投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为从同一单位或个人的账户转出； b3投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为同一合同项下有其他投标人提交的投标保证金 b4不同投标人被福建省政府采购网上公开信息系统判定为串通投标的其他情形。 ⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程（包括但不限于：报名、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。 ⑧其他：a、招标文件第二章“投标人须知前附表”表2中“(1)招标文件中除下述第(2)、(3)款所述内容外的其他内容及规定适用本项目的电子招标投标活动。”更正为“(1)招标文件中除下述第(2)、(3)款所述内容外的其他内容及规定也适用本项目的电子招标投标活动。”。 b、招标文件第二章“投标人须知前附表”表2中“④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”：”更正为“④投标文件格式(单位负责人授权书除外)中“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”： c、电子投标文件的投标报价、纸质投标文件的投标报价、投标客户端填写的投标报价应保持一致，并以投标客户端填写的投标报价为准。 |

# 第三章 投标人须知

## 一、总则

1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名且有意向参加本项目投标的供应商。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名并参加本项目投标的供应商。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

## 二、投标人

3、合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

## 三、招标

5、招标文件

### 5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表（表1、2）

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）政府采购合同（参考文本）

（7）投标文件格式

（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

### 5.2招标文件的澄清或修改

（1）福建美环招标代理有限公司可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，福建美环招标代理有限公司将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的，福建美环招标代理有限公司将顺延投标截止时间及开标时间，福建美环招标代理有限公司和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束，福建美环招标代理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若福建美环招标代理有限公司发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为福建美环招标代理有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形，福建美环招标代理有限公司可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为福建美环招标代理有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

## 四、投标

9、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分合同包进行投标。

9.2投标人应对同一个合同包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、投标文件

### 10.1投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行投标文件的编制。

（2）投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

### 10.2投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

⑤招标文件规定作为投标文件组成部分的其他内容（若有）

### 10.3投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

### 10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

### 10.5投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：

①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。

②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。

③允许散装或活页装订的内容或材料：详见招标文件第二章。

※除本章第10.5条第（2）款第③点规定情形外，投标文件散装或活页装订将导致投标无效。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①投标文件应由投标人代表签字并加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供“单位负责人授权书”。

②投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据福建美环招标代理有限公司的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

### 10.6投标报价

（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。

（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个合同包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

### 10.7分包

（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则投标人应在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①投标文件中未载明分包承担主体；

②投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③投标文件载明的分包承担主体拟再次分包；

④享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

### 10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要，福建美环招标代理有限公司可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在福建美环招标代理有限公司规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改投标文件。

### 10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

（2）投标保证金的有效期应与投标文件承诺的投标有效期保持一致，否则投标无效。

（3）提交

①投标人应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标保证金应于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户，否则视为投标保证金未提交；是否到达按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

③若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的投标人，其投标保证金将在福建美环招标代理有限公司收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

④终止招标的，福建美环招标代理有限公司将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标文件；

⑤投标人不接受评标委员会按照招标文件规定对投标报价错误之处进行修正；

⑥投标人违反招标文件第三章第9.4、9.5、9.6条规定之一；

⑦招标文件规定的其他不予退还情形；

⑧中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

### 10.10投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个投标文件，并按照招标文件第一章规定将其送达。

（2）密封及其标记的具体形式：详见招标文件第二章。

### 10.11投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知福建美环招标代理有限公司。

（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为投标文件组成部分。

### 10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

## 五、开标

11、开标

11.1福建美环招标代理有限公司将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由福建美环招标代理有限公司派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3参加开标会的投标人应签到，非投标人不参加开标会。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对投标文件的密封情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对密封的投标文件当众拆封。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

（3）记录人对唱标人宣布的内容作开标记录。

（4）唱标结束后，投标人代表应对开标记录进行签字确认。投标人代表的签字确认，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。投标人代表拒绝签字确认且无正当理由，亦视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或回避申请。否则，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（6）若投标人未参加开标会（包括但不限于投标人派出的人员不是投标人代表），视同其对开标过程和开标记录予以认可。

※若出现本章第11.4条第（4）、（5）、（6）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“投标文件的格式”、“投标文件的提交”、“投标文件的补充、修改或撤回”等）向福建美环招标代理有限公司提出任何疑义或要求（包括质疑）。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束，福建美环招标代理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

## 六、中标与政府采购合同

12、中标

### 12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

### 12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

### 12.3中标公告

（1）中标人确定之日起2个工作日内，福建美环招标代理有限公司将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

（2）中标公告的公告期限为1个工作日。

（3）中标公告同时作为福建美环招标代理有限公司通知除中标人外的其他投标人没有中标的书面形式。

### 12.4中标通知书

（1）中标公告发布的同时，福建美环招标代理有限公司将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13、政府采购合同

13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。

13.2签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。

13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

## 七、询问、质疑与投诉

14、询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向福建美环招标代理有限公司提出询问，福建美环招标代理有限公司将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15、质疑

15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例规定的时限内一次性提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：招标编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望福建美环招标代理有限公司对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

### a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

### b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自已有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自已合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。
   ⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。
   ⑦提出质疑的日期。

※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。

15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

## 八、政府采购政策

17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.2政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

17.3列入国家质检总局、国家认监委《第一批信息安全产品强制性认证目录》（以下简称“信息安全产品目录”）内的信息安全产品，应获得强制性产品认证证书（即中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》）和加施中国强制性认证标志。未列入信息安全产品目录的产品，不属于政府强制采购的信息安全产品范围。

17.4符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留采购份额、价格评审优惠、优先采购）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；；

②符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

（4）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.5信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

17.6为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。

## 九、本项目的有关信息

18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

18.1指定媒体：详见招标文件第二章。

18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

## 十、其他事项

19、其他事项：详见招标文件第二章。

# 第四章 资格审查与评标

## 一、资格审查

1、开标结束后，由福建美环招标代理有限公司负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中：由采购人派出的采购人代表至少1人，由福建美环招标代理有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或福建美环招标代理有限公司的工作人员。

1.2资格审查的依据是招标文件和投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

（1）“投标函”；
  （2）“投标人的资格及资信证明文件”
   ①一般资格证明文件：

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 单位负责人授权书（若有） | 1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。电子投标文件中的本授权书（若有）应为原件的扫描件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 营业执照等证明文件 | 1、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函） | 1、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：1.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。1.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。※无法按照第1.1、1.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件。 2、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124号）的规定。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 依法缴纳税收证明材料 | 1、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。2、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 依法缴纳社会保障资金证明材料 | 1、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。2、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有） | 1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明 | 1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 信用记录查询结果 | 投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 中小企业声明函（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有） | 1、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统字[2011]75号）规定准确划分企业类型。2、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。3、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。4、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 联合体协议（若有） | 1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位负责人授权书”。3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（若有） | 1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在a7《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |

②.其他资格证明文件：

包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 执行本合同包所需的设备及专业技术能力特别要求(本文件中其他说明与此处不一致的，以此处为准) | 提供具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函。 |
| 信用记录查询情况(本文件中描述与此处不一致的，以此处为准) | 提供参加政府采购活动前未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。 |
| 《廉政承诺书》 | 1、投标人需在投标文件资格及资信部分提供《廉政承诺书》。2、纸质投标文件正本中的承诺书应为原件。电子投标文件中的承诺书应为原件的扫描件。※投标人应按照采购文件相关附件提供。 |
| 《安全保密责任书》 | 1、投标人需在投标文件资格及资信部分提供《安全保密责任书》。2、纸质投标文件正本中的责任书应为原件。电子投标文件中的责任书应为原件的扫描件。※投标人应按照采购文件相关附件提供。 |
| 本项目专门面向中小企业采购或大型企业须将本项目采购合同包分包给一家或多家中小企业 | ①1、投标人提供的服务应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号) 第四条规定的情形，且应当提供《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的《中小企业声明函》， 格式见采购文件相关附件。 2、投标人为监狱企业的视同中小企业，可不提供以上第1材料，但应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 3、投标人为残疾人福利性单位的视同中小企业，可不提供以上第1点材料，但应当提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见第五章《响应文件格式》附件。 4、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为软件和信息技术服务业。②根据财政部、工业和信息化部印发的《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库[2020]46号)规定，获得本项目采购合同的供应商应将本项目采购合同分包给一家或多家中小企业，分包意向协议中，中小企业的合同份额须占到合同总金额3%及以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 投标人须按上述要求提供分包意向承诺(投标人为中小企业的则无需提供此项)。 |

（3）投标保证金。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：
  （1）一般情形：

明细

未按照招标文件规定提交投标函

未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

未按照招标文件规定提交投标保证金

（2）本项目规定的其他情形：

包：1

明细

未按照招标文件规定提供具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由福建美环招标代理有限公司统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束，福建美环招标代理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

## 二、评标

4、资格审查结束后，由福建美环招标代理有限公司负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5、评标委员会

5.1评标委员会由采购人代表和评标专家两部分共7人（以下简称“评委”）组成，其中：由采购人派出的采购人代表2人，由福建省政府采购评审专家库产生的评标专家5人。

5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由福建美环招标代理有限公司统一对外发布。

②对福建美环招标代理有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

6、评标程序

6.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：

①项目一般情形：

明细

违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形；

投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。

②本项目规定的其他情形：
包：1
包一般情形

明细

未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

投标文件载明的招标项目交付时间超过招标文件规定或未载明招标项目交付时间的；

不符合招标文件中规定的实质性要求和条件、无效投标条款的；

投标文件组成不符合招标文件要求的；

一个投标人不止投一个标；

属于招标文件规定的符合性审查不合格情形；

属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形；

投标文件的资格及资信证明部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息(或组成资料)。

技术符合性

明细

未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

不符合招标文件中规定的实质性要求和条件、无效投标条款的；

属于招标文件规定的符合性检查不合格情形；

属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形；

投标文件的技术部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息(或组成资料)；

根据闽财购〔2010〕28号文件规定，若投标人的技术部分实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%，即视为技术部分未实质性响应招标文件要求，按无效标处理。

商务符合性

明细

未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

投标文件载明的招标项目交付时间超过招标文件规定或未载明招标项目交付时间的；

属于招标文件规定的符合性检查不合格情形；

不符合招标文件中规定的实质性要求和条件、无效投标条款的；

属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形；

投标文件的商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息(或组成资料)；

招标文件第五章“三、商务条件”中内容出负偏离的，按无效投标处理。

附加符合性
         无

价格符合性

6.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：无。。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：无。。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束，福建美环招标代理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

7、评标方法和标准

7.1评标方法： 合同包1采用综合评分法。

7.2评标标准

合同包1采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为20分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

无

②技术项（F2×A2）满分为73分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 技术和服务要求中的各项内容响应情况 | 41 | 根据投标人对招标文件第五章“技术和服务要求”的响应情况由评标委员会进行评议并打分：①完全满足招标文件要求的（共41项）得41分；②“技术和服务要求”中以“★”标示的内容(共6项)为不允许负偏离的实质性要求；③“技术和服务要求”中以“▲”标示的内容(共6项)每负偏离一项扣2分；④其它技术指标(共29项)每负偏离一项扣1分；扣完为止。(满分41分) |
| 运维现状描述 | 2 | 根据投标人结合本项目服务的需求，①对现有运维现状进行描述，②结合现状对现有的问题进行梳理，③提出的相关建议，由评标委员会进行评议并打分：投标人能够完整描述以上三点内容的得2分， 每缺少1项扣0.7分,扣完为止。(满分2分) |
| 功能建设建议 | 2 | 根据投标人针对整体运维管理平台，对采购需求提出的内容完整，思路清晰，具有可操作性的功能建设建议，由评标委员会进行评议并打分：每提出一条功能建设建议的得0.5分。(满分2分) |
| 运维工单功能演示 | 1.5 | 运维工单：演示且全部满足功能要求得1.5分，未满足任意一项或未演示不得分。(满分1.5分) 功能描述：投标人演示原型系统能实现创建工单、工单派发、工单接收、上报修复、确认修复、关闭工单、工单转派功能。 演示过程：在原型系统上演示，通过页面上的操作，动态展现以上功能，每个单独功能点需连贯演示。 |
| 知识库功能演示 | 1.5 | 知识库：演示且全部满足功能要求得1.5分，未满足任意一项或未演示不得分。(满分1.5分) 功能描述：投标人演示原型系统能实现知识创建、查看权限设置、知识分类管理、知识审核、知识检索功能。 演示过程：在原型系统上演示，通过页面上的操作，动态展现以上功能，每个单独功能点需连贯演示。 |
| 统一资产管理功能演示 | 1.5 | 统一资产管理：演示且全部满足功能要求得1.5分，未满足任意一项或未演示不得分。(满分1.5分) 功能描述：投标人演示原型系统能实现点位管理(搜索、新增、查看、编辑、删除)、点位审核(待申请、待审核、已办结、已驳回、已删除)、资产审核配置、资产审核(新增审核、挂起/删除审核、修改审核、报废审核、重启审核)、资产导入导出、资产概览功能。 演示过程：在原型系统上演示，通过页面上的操作，动态展现以上功能，每个单独功能点需连贯演示。 |
| 数据统计分析功能演示 | 1.5 | 数据统计分析：演示且全部满足功能要求得1.5分，未满足任意一项或未演示不得分。(满分1.5分) 功能描述：投标人演示原型系统能实现在线率/完好率可视化、设备资源可视化、资产数据变更统计、日绩效考核报表、月绩效考核报表、月绩效考核得分表、处置不及时清单表功能。 演示过程：在原型系统上演示，通过页面上的操作，动态展现以上功能，每个单独功能点需连贯演示。 |
| 巡检速率可提升功能演示 | 1.5 | 巡检速率可扩展；演示且全部满足功能要求得1.5分，未满足任意一项或未演示不得分。(满分1.5分) 功能描述：投标人演示原型系统能通过增加虚机节点数量，增加巡检算力。通过测试增加虚机前后，对比同一任务的巡检速率展示进行比对实现巡检速率可提升(通过增加巡检虚机节点数量，视频质量巡检速率可有效提升，支持弹性扩展，满足不同巡检速率要求。)。 演示过程：通过增加虚机节点数量，增加巡检算力。通过测试增加虚机前后，对比同一任务的巡检速率展示进行比对，动态展现以上功能，每个单独功能点需连贯演示。 |
| 算法场景检测结果功能演示 | 1.5 | 算法场景检测结果：支持的22种得1.5分，支持12种及以上未达到22种的得1分，支持12种以下不得分。(满分1.5分) 功能描述：投标人演示原型系统能通过选取各异常图片进行算法识别，示例展现AI算法识别过程，进行算法实时分析，展示各异常场景的检测结果。 演示过程：选取各异常摄像头巡检测试，示例展现AI算法识别过程，进行算法实时分析，动态展示各异常场景的检测结果。 异常场景：取图失败（取视频失败）、彩条、黑屏、低信息量（色彩种类较少，图像内容较少）、整体模糊、对焦模糊、局部模糊、条纹干扰、雪花干扰、树叶遮挡、过亮异常、过暗异常、黑白异常、偏色异常、对比度异常、时间异常（时间信息标注异常）、摄像头标注异常、异常省市信息（省市信息标注异常）、异常地点信息、低清摄像机非异常（类似马赛克）、混合干扰（物理因素：包括多种干扰（如雪花、条纹等））、其他异常（未定义异常）等场景。 |
| 白天忙时+夜间闲时全天执行巡检任务演示 | 1.5 | 白天忙时+夜间闲时全天执行巡检任务：演示且全部满足功能要求得1.5分，未满足任意一项或未演示不得分。(满分1.5分) 功能描述：投标人演示原型系统能通过创建多维度任务，在巡检任务列表展示任务实时执行情况实现白天忙时+夜间闲时全时间段巡检(支持忙时创建实时巡检任务，支持夜间闲时创建录像巡检任务，多维度提升服务器资源利用率。)。 演示过程：通过创建多维度任务，在巡检任务列表展示任务实时执行情况，动态连贯展现以上功能。 |
| 巡检任务多次轮巡演示 | 1.5 | 巡检任务支持多次轮巡：演示且全部满足功能要求得1.5分，未满足任意一项或未演示不得分。(满分1.5分) 功能描述：投标人演示原型系统能在巡检任务创建页面，通过配置多次轮巡条件，下发巡检任务，展示巡检结果实现巡检任务支持多次轮巡(系统对于重要异常（可配置异常类型）可以进行二次、三次巡检，支持再次录像巡检来提升最终结果准确率。)。 演示过程：在巡检任务创建页面，通过配置多次轮巡条件，下发巡检任务，动态连贯展示巡检结果，每个单独功能点需连贯演示。 |
| 运维体系流程 | 2 | 根据投标人为本项目制定详细的运维服务流程体系，包括①自检保障流程、②人工报障流程，由评标委员会进行评议并打分：投标人能够完整描述以上两点内容的得2分， 每缺少1项扣1分。(满分2分) |
| 项目运维组织方案 | 2 | 根据投标人提供的本项目运维组织方案，包括①项目运维组织、②项目运维进度安排、③项目管理措施、④质量保证措施、⑤风险控制措施、⑥项目运维机制等方面进行详细阐述、⑦项目施工过程中的特点、难点做出恰当全面分析并提出合理解决方案，由评标委员会进行评议并打分：投标人能够完整描述以上七点内容的得2分， 每缺少1项扣0.3分，扣完为止。(满分2分) |
| 项目维护人员方案 | 2 | 根据投标人提供的项目维护人员方案，包括①维保人员安排、②项目组运维人员专业人员素质、技术能力、专业分布、经验、③在维护期内安排维护人员常驻采购单位现场的承诺情况、④承诺提供的项目维护人员不存在一人饰两角或同时承接多个维保业务等情况，由评标委员会进行评议并打分：投标人能够完整描述以上四点内容的得2分， 每缺少1项扣0.5分。(满分2分)注：需提供相关维保人员投标截止时间前六个月内任意连续三个月的社保证明复印件，并加盖投标人公章。(满分2分) |
| 项目维护计划方案 | 2 | 根据投标人提供的项目维护计划，包括①对故障的响应、②对故障的处理、③对故障的定期巡检，由评标委员会进行评议并打分：投标人能够完整描述以上三点内容的得2分， 每缺少1项扣0.7分，扣完为止。(满分2分) |
| 项目管理人员能力 | 2 | 项目维护服务团队负责人具备CISP国家注册信息安全专业人员认证的得1分；具备系统架构设计师、信息系统项目管理师、系统分析师任意一项证书的得1分，须提供有效证书或证明资料复印件和投标截止时间前六个月内任意连续三个月的社保证明复印件，并加盖投标人公章。(满分2分) |
| 项目维护人员能力 | 2 | 投标人拟投入项目维护服务组人员配备不少于5人同时具有国家安全生产监督管理总局颁发的低压电工作业、登高架设作业特种作业操作证的得2分，少于5人且不少于3人的得1分，少于3人且不少于1人的得0.5分，否则不得分，需提供相关证明材料复印件和投标截止时间前六个月内任意一个月的社保证明复印件，并加盖投标人公章。(满分2分) |
| 项目车辆配备 | 2 | 投标人承诺为本项目履行投入的机动车辆(不含摩托车)数量情况，“机动车辆总数数量≥15，其中车载式升降机工具车数量≥5”的得2分；“机动车辆总数数量≥15，其中车载式升降机工具车数量5＞数量≥3”的或“机动车辆总数15＞数量≥12，其中车载式升降机工具车数量数量≥5”的得1.5分；“机动车辆总数数量≥15，其中车载式升降机工具车数量3＞数量≥1”的或“机动车辆总数15＞数量≥12，其中车载式升降机工具车数量5＞数量≥3”的或“机动车辆总数12＞数量≥9，其中车载式升降机工具车数量数量≥5”的得1分；“机动车辆总数15＞数量≥12，其中车载式升降机工具车数量3＞数量≥1”的或“机动车辆总数12＞数量≥9，其中车载式升降机工具车数量5＞数量≥3”的或“机动车辆总数9＞数量≥6，其中车载式升降机工具车数量数量≥5”的得0.5分；其余情况不得分。注：投标人需在承诺中说明投入的机动车辆种类及数量、功能及用途。(满分2分) |
| 计划安排 | 2 | 根据投标人按照招标要求制定项目计划安排，包括①项目计划安排的措施、②时间安排、③人员配置，由评标委员会进行评议并打分：投标人能够完整描述以上三点内容的得2分， 每缺少1项扣0.7分，扣完为止。(满分2分) |

③商务项（F3×A3）满分为7分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 投标人信息安全管理能力 | 1 | 投标人具有ISO27000信息安全管理体系认证的得1分；需提供证书复印件、全国认证认可业务信息统一查询平台上证书状态为“有效”的查询结果截图或网页打印件，否则本项不得分。(满分1分) |
| 投标人服务管理能力 | 1 | 投标人具有ISO/IEC20000-1 IT服务管理体系认证的得1分；需提供证书复印件、全国认证认可业务信息统一查询平台上证书状态为“有效”的查询结果截图或网页打印件，否则本项不得分。(满分1分) |
| 项目类似案例经验 | 2 | 根据投标人提供的自2018年1月1日至本项目截标时间止(日期以签订合同时间为准)同类项目的业绩，每提供一份有效业绩的得1分，满分2分。投标人须列表说明(包含项目名称、业主名称、中标(成交)金额等信息，证明材料按项目依次排放)并提供该业绩项目的结果公告(提供相关网站结果公告的下载网页并注明网址)、中标(成交)通知书、采购合同、以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件(发票除外)，所有材料缺一不可，否则不得分。(满分2分) |
| 专职驻点人员 | 3 | 投标人承诺提供三年派驻维修及故障咨询服务，派遣专职人员驻点至福州市公安局专职负责服务工作，派驻1人的得1分，派驻2人得2分；派驻3人及以上的得3分。投标人需提供承诺函，未提供不得分。(满分3分) |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 节能、环境标志产品部分 | 7.44 | (1)执行财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号) 、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18号和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)的规定。 (2)节能(非强制类产品)、环境标志产品评审优惠内容及幅度如下： ①、若同一合同包内的节能(非强制类产品)、环境标志产品报价总金额低于本合同包报价总金额20%(含20%)以下的，将分别给予节能、环境标志产品价格评标项和技术评标项标准总分值4％的加分； ②、若同一合同包内节能(非强制类产品)、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额20%-50%(含50%)的，将分别给予节能、环境标志产品在价格评标项和技术评标项标准总分值6％的加分； ③、若同一合同包内节能(非强制类产品)、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品在价格评标项和技术评标项标准总分值8％的加分。 (3)对于同时属于节能、环境标志的产品，应当优先于只获得其中一项认证的产品。投标人在投标时必须对属于节能、环境标志产品单独在节能(非强制类)、环境标志产品统计表中填写，并提供产品的证明资料复印件附在报价部分(电子证明资料应上传在对应评分模块)且加盖投标人公章。未单独分项报价或未按规定提供产品的证明资料的不给予加分。投标产品属于节能、环境标志产品的，可享受相关的鼓励优惠政策；若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。评标委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。(本文件中其他有关附加部分评审中节能、环境标志产品描述情况与此处不一致，以此处为准) |

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

8、其他规定

8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4其他：无。

# 第五章 招标内容及要求

## 一、项目概况（采购标的）

1、本项目为福州市公安局科技信息化系统 (设备)运维服务(“平安福州”部分) 项目。

2、投标人应按合同包投标，对同一合同包内所有品目号内容投标时必须完整。评审与授标以合同包为单位。

3、投标人的投标报价应包含履行本项目所涉及的所有费用(包含半年度考核中所涉及到专家评审费用)。还要考虑到合同中可能出现的索赔和变更。采购人不额外支付任何费用。投标人漏报的单价或单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中 标 后不得再向采购人收取任何费用。

4、中标人开展现场维护时所需的人员（含项目经理、技术工程师、施工人员等）、车辆（含运输车辆、登高车辆等）、仪器设备（含笔记本电脑、万用表、线路检测仪等）、耗材（含电线、网线、杆件等）等均由中标人自行提供。

5、本项目服务期为3年。采取一年一签原则。采购人有权根据中标人的考核情况，决定是否续签或提前中止合同。中标人自行承担因考核不合格造成的后果。

## 二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

★【项目1】

| 品目序号 | 品目名 称 | 运维要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | “平安福州”视频监控系统续建工程一期(合同包一)运行维护服务 | 依照国家、行业相关技术标准及采购人视频监控运维规范对1500路视频监控摄像机、线路(含16条1000M专线)、存储及配套设施进行运维保障服务，每运维年度更换原项目建设的摄像机及存储等配套设备不低于总数的20%。 |  |
| 2 | “平安福州”视频监控系统续建工程一期(合同包二)运行维护服务 | 依照国家、行业相关技术标准及采购人视频监控运维规范对750路视频监控摄像机、线路(含16条1000M专线)、存储及配套设施进行运维保障服务，每运维年度更换原项目建设的摄像机及存储等配套设备不低于总数的20%。 |  |
| 3 | “平安福州”视频监控系统续建工程一期(合同包三)运行维护服务 | 依照国家、行业相关技术标准及采购人视频监控运维规范对750路视频监控摄像机、线路(含21条1000M专线)、存储及配套设施进行运维保障服务，每运维年度更换原项目建设的摄像机及存储等配套设备不低于总数的20%。 |  |
| 4 | “平安福州”视频监控系统续建工程二期(合同包一)运行维护服务 | 依照国家、行业相关技术标准及采购人视频监控运维规范对1500路视频监控摄像机、线路(含15条1000M专线)、存储及配套设施进行运维保障服务，第一运维年度更换原项目建设的摄像机及存储等配套设备不低于总数的10%，第二、三运维年度每年度更换原项目建设的摄像机及存储等配套设备不低于总数的20%。 | 第一运维年度设定为2021年12月1日起始 |
| 5 | “平安福州”视频监控系统续建工程二期(合同包二)运行维护服务 | 依照国家、行业相关技术标准及采购人视频监控运维规范对1480路视频监控摄像机、线路(含15条1000M专线)、存储及配套设施进行运维保障服务，每运维年度更换原项目建设的摄像机及存储等配套设备不低于总数的20%。 |  |
| 6 | 福州城区治安卡口防控圈系统维保服务 | 依照国家、行业相关技术标准及采购人视频监控运维规范对福州城区治安卡口防控圈项目进行维保，主要内容包括141个卡口点位及涉车大数据平台维保,确保前端设备及平台上卡口点位在线、查询、调阅回放等功能使用正常。 |  |
| 7 | 福州市公共安全视频监控建设联网应用社会公共视频监控资源接入系统线路租用 | 提供福州市公共安全视频监控建设联网应用社会公共视频监控资源接入项目相关650条线路(详见须知)及2条1000M互联网专线服务，确保联网社会视频在线，并提供实时预览、回放等。 | 第一运维年度设定为2022年1月1日起始 |

相关要求：

1.除特殊要求外，品目1至品目5每运维年度须对原建设总存储容量20%的摄像机及存储等配套设备进行更换(点位需经过采购人确认)，存储方式为云存储，由中标人配套提供满足采购人需求的云存储服务。云存储时间不少于30天。被更换下来的设备放置于采购人指 定的位置。所更换的摄像机及存储等配套设备的所有权在服务期满后归采购人。品目1至品目5维护过程中所更换的摄像机参数要求如下：

(1)单镜头全结构化球机：最大分辨率和帧率≥2560×1440@25fps，支持H.265/H.264编码；传感器靶面尺寸需≥1/1.8英寸，支持≥32倍光学变倍；低照度需满足彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx；支持水平及垂直旋转:水平360°旋转；垂直-15°~90°旋转(自动翻转)； 支持全结构化抓拍，至少支持人体结构化(包含但不限于以下内容：上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、戴帽子、戴口罩、发型属性识别)、非机动车结构化(包含但不限于以下内容：上衣颜色、性别、发型、头盔、骑车类型、骑车人数属性识别)、机动车结构化(包含但不限于以下内容：车牌、车牌颜色、车身颜色、车型、车辆子品 牌属性识别)功能；支持捕获、识别新能源汽车专用号牌；具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口、≥1对音频输入/输出接口、≥2路报警输入、≥1路报警输出；具有TF或SD卡接口；内置LED红外补光灯，红外照射距离≥240米；防护等级需≥IP67，带电源适配器。

(2)单镜头全结构化枪机：分辨率≥400万像素 1/1.8英寸CMOS传感器, 镜头焦距范围≥8-32mm;具有≥1个GPU模块，最大分辨率和帧率≥2560×1440@25fps，支持H.265/H.264/MJPEG编码；宽动态范围≥120dB；内置补光灯，可对白光灯功率进行调节；最低照度彩色≤0.0005 lx，黑白≤0.0001 lx；支持全结构化抓拍，至少支持人体结构化(包含但不限于以下内容：上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、戴帽子、戴口罩、发型属性识别)、非机动车结构化(包含但不限于以下内容：上衣颜色、性别、发型、骑车类型、骑车人数属性识别)、机动车结构化(包含但不限于以下内容：车牌、车牌颜色、车身颜色、车型、车辆子品 牌属性识别)功能；支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数；可识别≥170种车辆品 牌，识别≥3600种车辆子品 牌，识别≥11种车辆颜色；可识别≥10种车型，包括轿车、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV、MPV、皮卡；支持捕获、识别新能源汽车专用号牌；支持DC12V和POE供电，支持SD或TF卡；支持≥IP67防尘防水。

注：①投标人需在投标文件技术商务部分承诺：所提供更换的摄像机具备一机一档需求的字段。

②投标人可以根据上述参数要求，提供意向品 牌，可不限品 牌数量。

③中标人摄像机更换方案须经过采购人确认后进行更换(确认内容包括：更换点位、设备兼容性、云存储部署、接口对接等)。所换摄像机及存储等配套设备必须是厂商原装、全新的正品，符合国家的有关标准(标准必须是有关机构发布的最新版本)。中标人需综合考虑到更换存储与前端监控及系统等设备的稳 定 性和兼容性，选择能够满足招标文件、采购合同及采购人要求的摄像机及存储等配套设备。若中标人提供的摄像机及存储等配套设备未达上述需求，采购人有权要求中标人予以替换，直至满足采购人需求。

2.中标人须在合同签订之日起14个日历日内提供满足采购人运维期间视频运维规范要求的视频运维管理系统服务，目前已建及今后建设的所有批次视频监控系统都能纳入其开展运维管理，该服务须包含运维自动考核(自动故障巡检、自动生成并派发工单、自动考评、一机一档、视图库治理)等内容。

3.根据采购人需求，合同签订之日起60个日历日内为采购人提供权限管理服务用于管理上述维保内容承载的平台权限(含前端多重标识，分权限、时限进行前端授权等)，功能要求见项目42。

4.针对本项目服务对象和内容，提供全面网络安全服务,内容如下：

(一)项目资产安全。“项目资产”是指该项目建设、维护或管理的全量信息资产，包括主机设备(含各类终端和服务器)、安全设备(含防火墙、网闸、前后置服务器、安全网关、堡垒机)、网络设备(含交换机、路由器)、智能感知设备(含各类前端监控摄像机)、办公设备(含打印机、扫描仪)等。

项目资产被上级公安机关、本级公安机关相关主管部门监测扫描发现存在漏洞或弱口令，且中标人未在被告知之日起，15个日历日内处置完毕，则进行相应扣分：安全设备、网络设备的弱口令0.5分/个、中高危漏洞0.5分/个，其他设备的弱口令0.1分/个、中高危漏洞0.1分/个。

中标人若触发上款扣分条件，除进行相应扣分，同时重新起算处置周期(每15个日历日为1个处置周期)，到期未处置则扣分，扣分标准同上款。

“上级公安机关、本级公安机关相关主管部门”包括：公安部科技信息化局、福建省公安厅科技通信处、福州市公安局科技信息通信处等。

(二)项目网络安全。中标人被上级公安机关、本级公安机关相关主管部门监测扫描发现存在以下行为，则每起扣3分：

(1)违规搭建视频专网边界和链路；

(2)违规配置网中网(NAT)；

(3)违规开启DHCP；

(4)违规使用小型路由器、多网卡多IP设备、无线模块、远程控制工具等；

(5)其他违反上级公安机关、本级公安机关相关主管部门网络安全管理规定的行为。

中标人在管理、使用或维护项目资产过程中，被上级公安机关、本级公安机关相关主管部门监测扫描发现存在违规外联行为，则每起扣3分。

违规外联对象包括公安信息网、互联网、其他专网或局域网等。

(三)项目信息安全。中标人违反公安机关保密要求，发生失泄密以及警务信息泄露等案事件，则每起扣5分。

此外，在项目各组成部分的巡检内容中(或有整体表述)，均应要求中标人对责任范围内的项目资产进行定期安全巡检，及时修复问题、故障和漏洞等，适时加固项目资产，有效排除风险隐患。若要求中标人提交巡检报告等，应涵盖安全巡检内容。

还应要求中标人用于提供项目服务的终端电脑，须按照接入网络的管理要求，安装相应的“一机两用”监测程序，规范完成注册登记。终端电脑须明确责任人，做到专网专用。每台终端电脑禁止启用超过1张网卡，禁止配置超过1个IP，禁止配备无线模块。终端电脑若退网应彻底格式化，清除全部数据后送采购人确认。

5.除市政建设等原因迁移的探头点位、专线外，第一运维年度中，品目4额外提供不超过1%探头点位，品目1、2、3、5额外提供不超过2%探头点位，品目1至品目5合计提供不超过12条专线迁移服务，其余每运维年度品目1至品目5提供不超过2%点位及合计不超过12条专线迁移服务，所涉及费用均含在本次报价中。

6.品目6服务期内，系统设备、辅材维修更换由中标人自行承担。中标人负责前端卡口系统所有设备的取电、用电费用。对设备进行定期维修和故障排除服务，以保证设备正常运行。采购人有权根据工作情况和实际需求调整接入点位，提供每年2次的现场预防性维护服务，出具采购人技术人员认可的巡检技术报告。维护检测内容如下：

(1)按照现行的设备使用维护相关标准进行正确的维护；

(2)根据原厂的技术标准进行维护保养；

(3)遵循“查隐患、保安全”的原则对设备认真检测；

(4)严格按照作业计划执行日常维护作业项目和性能分析；

(5)使用规程制式符合检测要求的工具、仪表；

(6)提供24小时服务电话，当设备发生故障或报警时应保证维保服务人员30分钟内初步分析并反馈故障原因，2小时内到达现场处理故障，一般故障1小时内处理，重大故障72小时内处理完毕(含更换备件时间)；

(7)对故障设备的调整、修复，更换损坏零配件等；

(8)运维过程中产生的一切费用由中标人负责承担。

7.品目1至6的维护费包含但不限于原系统运行产生的前端电费、线路费、线路及点位迁移费、设备维修更换费、网络安全加固费、原有接口对接及接口二次开发费用等。

8.品目7服务内容：

(1)需建立详细的运维保障体系，并提供运维方案；

(2)服务期内，每月对线路进行检查和维护，跟踪线路运行质量，服务质量、技术支持应符合有关行业技术标准，并提供巡检报告；

(3)提供 7*24 小时故障报修热线服务，当维护范围内设备出现故障时，可以在任何时段拨打提供的热线电话；接到报修电话10分钟内通过电话诊断并提供技术解决方案；如无法通过电话解决问题的，须在1小时内提供上门服务；一般故障8 小时内修复；需更换备件的，24小时内修复；

(4)收到故障申告后尽快采取措施，保证线路的安全和通信顺畅；

(5)采购人有权根据工作情况、实际需求调整接入单位和网络线路接入方式，以便于公安工作的正常开展；同时考虑工程实施时运营商线路资源分布、道路破路布线难度、周边可接入电源情况等不确定因素，最终调整单位的位置以现场勘察后双方议定的内容为准。维保期内，对接入单位开展的调整工作经双方沟通确认后，中标人负责及时处理；对网络线路接入方式及接入单位调整工作过程中产生的一切费用由中标人负责承担；

(6)提供网络线路运行情况自动管理服务，用于实时监测线路运行状态，并能自动生成运行情况月度报表；

(7)现有650条线路数量清单：25条100M和93条20M互联网宽带，225条100M和307条20M运营商专线。

(8)服务期满后，相关存储介质使用权归采购人，所有权归中标人；数据资料等所有权归采购人，中标人无权使用或复制。

9.中标人需根据采购人需求，承担运维过程中涉及相关接口的对接及二次开发工作，并在要求的时限内完成。上述工作所产生的费用由中标人承担，开发出的接口使用权及所有权归采购人所有。

| 视频运维管理系统功能要求 | 1、统一运维门户 | 【项目2】统一运维门户是基于统一运维管理平台架构，定位于统一运维管理平台各子系统信息聚合的综合展示平台。它能将视频运维工作中关注的信息形象地表现出来。整合工单、资源(摄像头、WIFI、运维情况数据)、业务等视频架构的监控功能，并对各项资源进行数据采集，建模分析实现业务视角视频管理，为管理者提供信息化管理决策依据。 主要提供展示工单信息，包括区域分布情况、等级分布情况、设备类型工单情况、近15日工单趋势图、工单列表及最新工单信息(需提供上述工单信息截图进行佐证上述所列举系统功能)。 |
| --- | --- | --- |
|  | 2、统一监控管理 | ▲【项目3】 监控管理实现前端设备监控管理功能。其中视频质量监控采用目前业界主流的视频质量诊断技术，对视频码流进行更为全面的质量检测，内容包括：视频丢失、图像模糊、图像过亮、图像过暗、图像偏色、视频遮挡等问题。 (1)前端设备 前端设备包括视频质量监控、录像完整性监控(包括终端在线情况、采集量)。 视频质量监控提供视频播放、图像质量诊断、摄像机图片抓拍、摄像机详细信息及各种状态查询、摄像机诊断详情查看、视频轮巡、导出及新建工单等功能。 录像完整性监控提供录像完整性监控、录像详情查看，完好率、在线率统计、各种状态分类查询、导出及新建工单等功能。 主要提供前端设备查询功能，查询条件包括行政区划、项目分组、自定义分组、承建单位、包含摄像机名/诊断概要/IP/国际编码、是否手动设置、设备类型、字符叠加、时间差、监控点类别、是否推送省厅，查询结果包括正常数量、异常数量、掉线数量、资产挂起数量、工单挂起数量、未检测数量、设备总数、完好率、在线率，支持数据导出功能(需提供上述前端设备查询功能截图进行佐证上述所列举系统功能)。 |
|  |  | ▲【项目4】 (2)视频存储监控 视频存储主要检查存储服务器硬盘总块数，已用硬盘容量，未使用的硬盘容量，以及状态良好的硬盘块数，异常硬盘块数等。 支持最近一个月内近7天的数据异常的数据异常图展示，支持Hadoop集群监控、Solr集群监控、主机监控、服务监控，实现指标预警、服务预警，显示被监控主机的主机拓扑图，需提供国家认可的具备检测资质的第三方检测机构出具的具有CMA和CNAS标识的有效检测报告。 |
|  | 3、统一运维工单 | ▲【项目5】 运维工单管理通过和监控管理进行集成，实现对被管资源的统一展现管理、统一告警管理、统一资源管理、统一流程管理、实现快速故障定位。实现对各类故障告警、运维工单、巡检工单流程化管理。 (1)运维工单 1)工单管理 支持分类导航显示工单，包括待办工单、关注的工单、参与的工单和所有工单查询； 支持多种方式排序，包括综合排序、按创建时间、按优先级等排序； 支持常规的按标题和流水号搜索工单，也支持按工单状态、优先级、创建人和执行人实现高级搜索； 支持接收、上报修复、确认修复、申请挂起、申请关闭、撤销、确认关闭等多种操作，提交之后通过追加“已提交”或“已完成”等动态标签提醒用户操作成功； 支持关注功能，用户可以关注他人的工单； 支持工单动态，以流程环节分组展现给相关用户，包括工单流转信息、回复信息等； 支持短信、站内信等方式将工单提醒通知给相关用户。 2)工单处理 工单根据流程的规则流转至某一环节时，该环节人员需要对工单进行处理，并流转至下一节点或结束工单，处理过程中可对工单进行评论或对评论进行回复，用户可关注工单，流程管理员根据需求，删除相关工单或将无合适人选处理的工单改派至合适人员。 工单接单：工单流转阶段指 定的用户组和用户能够接单，进入工单详情页，点击阶段按钮，接单后当前阶段处理人为接单用户。 工单回退：当前工单处理人可以选择回退工单，进入工单详情页，点击回退按钮，回退到上一个环节和回退到上一个处理人。已经完结的工单不允许回退。 工单改派：当前工单处理人可以进行同组改派，同组改派指的是只能改派给流程环节的其他参与者。 工单提交：当前处理人填写工单阶段表单信息后，点击提交，工单提交给下阶段处理人处理。提交工单后，工单阶段流转到下一环节。 工单关闭：由管理方授权的管理人员才能够关闭工单，结束工单流程。点击关闭按钮后，工单显示已关闭。 支持工单查询、导出、应急工单、自定义展示功能(需提供工单查询、导出、应急工单、自定义展示截图进行佐证上述所列举系统功能)。 (2)巡检工单 1)制定巡检计划 制定巡检计划可直接新增巡检计划，选择巡检的设备，设置巡检日期，也支持在地图上框选相应的区域，自动选择到框选区域内的设备，完成巡检设备的选择。 2)日常巡检 运维人员根据日常巡检计划表实现日常巡检，如发现设备故障，填写工单上报到统一运维平台，日常巡检的运维人员并填写巡检签到表。 3)巡检结果报告 巡检计划的结果要按时间、次数生成结果报表，显示巡检设备的状态情况，如果有异常情况也要及时生成报警信息。 支持对岗职规则的管理，对巡检的排班管理，可对巡检员进行排班安排、查看其对应的日志及详情信息，实现对巡检工作日志的管理，对各巡检点的实时监控管理，需提供国家认可的具备检测资质的第三方检测机构出具的具有CMA和CNAS标识的有效检测报告。 |
|  | 4、统一资产管理 | 【项目6】资产管理提供对视频监控、人像卡口、车辆卡口、无线终端、存储设备、补光灯、室外机箱、光纤收发器、杆件、服务器、交换机、电子围栏、前端控制箱、前端小交换机、挑臂、镜头、虚拟机、安全设备、后端配套、Web应用、中间件、智能箱进行管理，可对各类设备进行增、删、改、查操作，设备信息可包含设备的名 称、类型、所属单位等信息。 资产管理主要包括基础信息、点位管理、资产审核、前端设备、报表管理功能。 主要展示设备类型占比统计、设备类型分布统计、设备地区分布统计、最新创建点位列表、最新接入设备列表、区域资产统计及一机一档完整率报表(需提供系统截图进行佐证上述所列举系统功能)。 (1)基础信息 基础信息主要包括了资产总览、导入导出功能。 资产总览提供平台资产一些汇总统计的数据，如各类型资产的总数，7天内各类资产设备新增数、设备类型占比统计、设备类型分布统计、设备区域分布统计及最新创建点位列表、最新接入设备列表等信息(需提供系统截图进行佐证上述所列举系统功能)。 导入导出提供对平台中点位、设备数据信息的导入导出的功能。 |
|  |  | 【项目7】(2)点位管理 点位管理主要包括点位列表及点位信息审核管理。 点位列表是对平台所有的点位信息进行搜索、新增、查看、编辑、删除等操作管理。 点位信息审核针对点位管理中对点位提起申请、申请的点位进行审核处理、申请被驳回的情况可再次提交申请或对办结的点位进行删除等一系列操作。 |
|  |  | 【项目8】(3)资产审核 资产信息审核·提供对资产申请、安装确认、审核、办结、驳回、挂起、删除和报废等全生命周期的管理。 |
|  |  | 【项目9】(4)前端设备 前端设备包括视频监控、车辆卡口、人像卡口、WIFI探针等类型的设备。 |
|  |  | 【项目10】(5)报表管理 提供报表汇总摄像机各类设备数、完整数及完整率的计算等数据，并提供统计数据详情的查看及数据导出功能。 |
|  |  | ▲【项目11】 (6)档案管理 符合公安部、福建省公安厅关于“一机一档”建设要求，建立契合实际需求的资源模型，满足不断发展的设备管理需求。 支持SDK协议、restful等主流协议与第三方平台/系统对接导入，支持人工录入，支持人工Excel模板批量导入。 档案查询，支持档案查询，可以根据设备、编码、位置等属性进行组合查询，可以通过详情的方式查看单个设备的详细信息。 档案信息外部同步，提供统一数据同步接口，供其他系统调用，支持自定义上报和全部上报。 资产生命周期管理，能够对摄像机资产的全生命周期进行管理，对设备接入待验收、正式启用、维修中、停用(或拆除)、恢复(或正常)、报废等阶段进行记录。 数据统计，支持对前端设备的资产报表统计，包括设备厂商统计、设备型号统计、监控点位统计、设备数量统计、资产生命周期统计。 操作日志，用于查看用户在本系统的操作历史，对建档、删除、审批等操作做到有迹可循。 |
|  | 5、视频治理诊断 | 【项目12】(1)系统具备端到端视频业务可用性的检测能力，包括摄像机在线率、实时视频、图像、色彩、OSD质量状态、录像完整率、录像计划状态、录像时间段等巡检。 |
|  |  | 【项目13】(2)系统支持业界主流厂家的视频平台对接，对视频进行周期性的截图、视频流存储及检测。具备良好的兼容性，支持国标、SDK协议、restful协议对接第三方视频平台，支持RTSP流媒体协议获取视频流。 |
|  |  | ★【项目14】 (3)支持手动调整异常图片算法结果阈值，对于AI算法判断存在分歧的场景，通过手动调整阈值统一分类标准，提升准确率(提供算法阈值调整页面截图)。 (4)图像识别采用深度卷积神经网络等算法，支持离线训练。最小支持22种图像异常检测，包括取图失败（取视频失败），彩条、黑屏、低信息量（色彩种类较少，图像内容较少）、整体模糊、对焦模糊、局部模糊、条纹干扰、雪花干扰、树叶遮挡、过亮异常、过暗异常、黑白异常、偏色异常、对比度异常、时间异常（时间信息标注异常）、摄像头标注异常、异常省市信息（省市信息标注异常）、异常地点信息、低清摄像机非异常（类似马赛克）、混合干扰（物理因素：包括多种干扰（如雪花、条纹等））、其他异常（未定义异常）等场景，巡检准确率≥95%(需提供图像异常检测场景系统截图进行佐证上述所列举异常场景，并承诺巡检准确率≥95%)。 (5)支持巡检任务可视化编排，可根据运维场景编排巡检自动化流程，快速对任务进行串行编排，以满足简单运维场景。支持实况+录像双轮巡；支持白天忙时+夜间闲时全天执行巡检任务；支持实况录像多次轮巡(提供编排流程页面截图、实况录像双轮巡截图、白天+夜间全天巡检截图、实况录像多次轮巡截图)。 |
|  |  | 【项目15】(6)系统支持服务器或虚拟化环境部署，支持通过扩容服务器并行运行提升巡检速率，视频巡检速率支持无上限。 (7)支持视频录像完整率监控，通过采集录像文件，分析录像完整性，支持导出详细录像信息分析，支持自动计算天录像完整率和月录像完整率。 (8)时间差分析：支持提取视频设备时间，与诊断服务器时间进行比对，时间差超过预设阈值即产生异常告警； |
|  | 6、统一绩效管理 | 【项目16】为了保障设备稳定运行，需要加强设备日常管理，结合责、权、利三个方面对运维小组的考核与激励机制给予考虑，做到工作质量与绩效挂钩，做到奖惩有度。同时，运维绩效管理作为运维管理的重要组成部分，对信息管理有着重要的现实激励作用。建立起科学规范、系统全面的运维绩效考核体系，对前端设备、存储、数据质量情况以及服务响应及时性等进行全方位量化考核，能更好地调动运维组员工劳动积极性，提高执行力，切实保障运行维护工作的持续稳定运行，打造优质的运维服务质量。 主要展示日绩效考核、月绩效考核、月绩效考核得分情况，统计处置不及时清单(需提供系统截图进行佐证上述所列举系统功能)。 (1)运维事件审批 运维事件审批用于保存运维工作中第三方由施工或其他原因需要对前端设备进行迁移或改造，需要集成商核实点位、科通部门审批，最终发函件的审批流程。 运维事件审批提供批量删除、批量审核、导出、查询功能(需提供系统截图进行佐证上述所列举系统功能)。 不纳入考核管理主要用于针对考核中特殊情况不纳入考核的情况进行不纳入考核申请和审批，属于该类情况的不作为考核统计的内容。碰到以下情况不纳入考核：因自然灾害如台风、洪水、地震等，造成设备故障、设备损毁、电源线网线损毁或光纤中断导致掉线，不纳入考核；因道路改造、片区拆迁需要将设备拆除、或迁建造成的前端点位掉线，不纳入考核；因交通事故造成前端设备毁损或线路毁损导致前端点位掉线的，在不具备修复条件或未超过双方认可的合理修复期情况下，不纳入考核；因政策性或行政性停电造成片区内点位掉线的，不纳入考核。不纳入考核申请必须依据科通处审核下发的函件，需要通过审核后才能设置为不参与考核，并设置不纳入考核期限。 |
|  |  | 【项目17】(2)白名单管理 由于一些设备处于特殊情况或者特殊环境下，需要长期不纳入考核的范围，将这些设备列入白名单中，当检测到这些设备时，视频质量检测/视频在线检测/视频录像完整性检测等各项指标阈值超出范围，不创建告警和工单，避免对考核数据产生影响。 |
|  | 7、地图分析 | 【项目18】地图分析主要是将摄像机、Wifi的分布在地图上显示出来。主要提供查询和图形截取查看区域设备列表、预览视频、查看设备历史工单、未完成工单、触发工单等功能。 |
|  |  | 【项目19】查看区域设备列表提供在地图左侧列表框搜索关键字，将含有关键字的摄像机、无线终端显示出来，点击可查阅设备详细信息包括设备类型、设备状态、设备IP、行政区划、所属项目、国际编码、运维单位、联系人、联系方式、经纬度及30天故障数等信息(需提供系统截图进行佐证上述所列举系统功能)。 |
|  |  | 【项目20】查看设备历史工单提供查看该设备的所有历史工单及查看工单详情信息功能。 未完成工单提供查看该设备的所有未完成工单及查看工单详情信息功能。 触发工单提供新增工单，工单名 称和关联资产自动回填表单，输入故障来源、故障类型、优先级别、经办人、描述等必填项，故障原因及附件等非必填信息后，可提交上报工单。 |
|  | 8、统计分析 | 【项目21】(1)在线率/完好率可视化 完好率可视化模块主要是统计各种设备的完好率和在线率，以柱形图表和列表的形式呈现；主要是对摄像机、WiFi等设备类型进行统计，同时也统计摄像机的录像完整性，方便用户对设备的历史状态以及摄像机录像历史完好性进行查询。通过时间和各项条件的结合，查询摄像机等设备的完好率及在线率情况。此外，有多种维度选择方式，使数据的统计范围更加明确，方便用户查看。也提供导出文档功能，以Excel文件形式展示所查询的数据信息。 |
|  |  | 【项目22】(2)设备资源可视化 设备资源可视化模块主要是统计各种设备的数量及占比情况，以圆形、饼图形式呈现；主要是对摄像机、wifi等设备类型进行统计。可按区域和项目和各项条件的结合，查询摄像机等设备的数量情况，也提供导出文档功能，以Excel文件形式展示所查询的设备数量信息及占比情况。 |
|  |  | 【项目23】(3)工单分析 工单分析主要是对平台上工单的数量趋势、故障类型、经办人和报告人以及各种状态及工单限时修复率进行统计，对应分为工单趋势分析、工单故障分析、工单用户分析、工单状态分析、工单限时分析和巡检工单分析六个模块，每个子页面具有其特定的图形类型和查询功能。 1)工单趋势分析 工单趋势分析用于统计平台工单的总数趋势以及工单优先级趋势。用折线面积图展示使变化趋势更显而易见，可以清晰地展现工单总数趋势及各种优先级别的工单的变化趋势，以此间接反映不同类型资产故障的变化趋势。 2)工单故障分析 工单故障分析分为按故障等级统计和按故障原因统计，故障原因统计的用于展示工单对应的一二级故障类型。通过时间和其它筛选条件的限制，用户可以查询到对应条件下不同类型故障的工单数量和各种故障类型工单数量占比；通过第一层查询得到一级故障类型工单情况饼图，进而可以得到二级故障类型工单情况饼图。 3)工单用户分析 工单用户分析用于统计平台用户发起或经办的工单情况。对时间和条件进行限制，可以查询得到任一时间段内不同条件下不同用户对工单的发起和经办的数量，即用户作为报告人和经办人时对工单的拥有情况，通过外环内饼图展示，统计各用户所有的工单数量占比。 4)工单状态分析 工单状态分析是工单统计中对工单最直接展示的模块，用于统计工单流转过程中各种状态的工单数量；其中，状态包括新建、待分配、待接收、处理中、挂起审核、已挂起、已处理、已完成、已关闭和关闭审核。用户对时间和条件进行选择，查询得到限制条件下的不同状态的工单数量，通过折线图展示工单状态的变化情况，同时，查询得到的结果也进行列表展示，便于导出特定条件下平台工单状态信息。 5)巡检工单分析 巡检工单分析是指巡检工单巡检率的分析，用于统计巡检工单流转过程中对应时间的不同区域的巡检工单的巡检情况信息。用户对时间和条件进行选择，查询得到限制条件下的不同巡检工单的巡检率，通过折线面积图展示各个巡检工单巡检率的变化情况。 |
|  |  | 【项目24】(4)设备接入统计 设备接入情况主要是统计摄像机、wifi探针等设备在不同行政区划的任务数、补建数及接入数情况，以列表形式呈现。可根据行政区划、所属项目、资产类型各项条件的结合，查询设备接入统计情况，也提供导出文档功能，以Excel文件形式展示所查询的设备接入数情况。 |
|  |  | 【项目25】(5)资产数据变更 资产数据变更主要是统计不同地区的资产的变更情况，包括摄像机、WIFI等资产的新增数、IP变更数、其他信息变更数、补建数、挂起数、删除数等信息的变更情况，以列表形式呈现。可根据行政区划、资产类型、时间等各项条件的结合，查询资产数据变更情况，也提供导出文档功能，以Excel文件形式展示所查询的资产数据变更情况。 |
|  |  | 【项目26】支持对数据的日增量、HBase增量、Solr增量进行监控，对近期的增量情况进行监控，对地区的增量情况进行监控，对数据的告警历史进行监控，需提供国家认可的具备检测资质的第三方检测机构出具的具有CMA和CNAS标识的有效检测报告。 |
|  | 9、应用管理 | 【项目27】 (1)值班管理 1)制定值班排班任务 制定值班排班任务可直接新增排班任务，设置排班日期。 2)值班排班报表 值班排班任务的结果要按时间、次数生成结果报表，显示值班排班的状态情况。 3)班次提醒 排班提醒可以用来新增排班提醒信息，创建后，经办人会在消息中心每天定时收到排班提醒推送消息。 |
|  |  | 【项目28】(2)知识库 运维服务管理的目的不仅仅是规范、记录、督促、自动化管理工作，而且要帮助各级支持人员提高技能水平，简化IT服务任务，降低对具体个人技能的依赖程度。这些需要通过知识经验的积累和共享来完成，遵循“录入—>审批—>发布”的管理流程，实现运行知识的有效共享。 知识库维护使用贯穿于系统的各个层次，包括采集、分析、运维知识库等，分为信息内容、专家技能、标准规范、考核指标等不同内容。 |
|  |  | 【项目29】运维流程管理的知识库模块主要包括以下功能： 提供支持人员提交经验和知识的输入界面或接口； 提供内容审核功能； 提供完善快速的查询功能，例如：查询关键字、知识列表等； 不同的用户可以查阅不同的知识； 提供分类整理，易于扩展、调整。 |
|  |  | 【项目30】(3)运维日志 运维日志可用来记录每天的工作运维情况和工作内容，方便上级领导进行工作记录考察。日志模块提供新增、修改、查询等功能。 |
|  |  | 【项目31】(4)问题反馈 问题反馈列表主要是显示所有的问题反馈信息。所有用户反馈的信息，有权限的用户都可以查看，回复反馈信息。主要提供查询和回复功能。 |
|  |  | 【项目32】(5)公告管理 公告管理主要发布运维管理平台系统通知公告信息。发布的公告可指 定相应的收件人，收件人在系统消息会收到对应的推送消息，主要提供发布公告、修改、删除、查询等功能。 |
|  | 10、系统管理 | 【项目33】系统管理主要提供系统相关基础参数的配置与管理功能，主要包括项目管理、组织机构管理、用户权限管理、资源目录管理、基础配置管理、日志管理、巡检计划功能。 (1)项目管理。 项目管理主要是对工程项目进行管理，提供新增、修改、删除、批量删除等功能。 (2)组织机构管理 行政区划管理主要是对行政区划进行管理，提供新增、修改、删除、批量删除等功能。 部门管理主要是对部门进行管理，提供新增、修改、删除、批量删除等功能。 (3)用户权限管理 用户权限管理主要功能是创建角色，给角色分配权限，包括登录后能对角色的系统、资源进行角色授权或对可管理部门进行授权。并且有对用户信息的增删改查功能。 (4)资源目录管理 资源目录自定义分组管理主要是对自定义分组进行管理，分组便于管理资源设备。提供新增、修改、编辑关联、批量删除等功能。 (5)基础配置管理 基础配置管理主要包括自动配置、工单等级设定、监控策略配置、检测任务配置功能。 (6)日志管理 用户的行为日志记录了用户的使用环境以及操作的内容类型。登录日志则记录了用户登录的具体信息 |
|  |  | ▲【项目34】 (7)巡检计划 巡检计划主要是制定巡检计划，所配置的人员在我的巡检工单列表会显示对应资源角色所关联设备的巡检工单信息。主要提供新增、修改、删除及人员周期配置功能。 |
|  | 11、一机一档 | ★【项目35】 一、系统综述 福州公安一机一档平台能够为用户形成完整的一机一档的采集、录入、审核、统计、展示等流程，作为全网唯一可信的前端数据信息源，负责前端设备资源信息的采集、维护与管理工作（包括但不限于：信息收集与录入，信息变更与维护，信息归档与删除，信息审核等）。一机一档功能须符合公安部“一机一档”建设要求，实现与省厅一机一档系统对接，同时满足福州市公安局特殊字段的相关要求。 二、平台功能 （1）点位信息录入： 1）自建点位录入，支持对点位信息进行详细采集。点位信息支持EXCEL文件进行批量导入和导出操作。点位信息录入可按照标准字典项录入，即在系统中或者EXCEL模板中按照固定项进行录入。 2）社会资源点位录入：支持对社会点位进行采集，输入便捷，操作友好。系统支持“仅显示必填项”功能，开启后，只显示必填的监控点属性，方便用户快速进行点位添加。填写完整后经过审核，在共享平台上线。 （2）档案修改：对已录入系统的设备信息，支持根据需求在档案中进行设备信息修改。 （3）档案审核：操作用户属性填写完保存后，监控点状态是未提交；支持单个和批量勾选提交，提交后监控点状态变成审核中，支持按照未提交、审核中、已通过、未通过筛选点位。针对未通过的点位，可显示管理员的审批意见。支持未通过的点位修改后重复提交，审核成功后，点位状态变成已通过。具有审批权限用户登录后，无需审核流程，直接状态变成已通过。支持按照待审核、已通过、未通过、未提交筛选点位。支持点位单个审批和批量勾选审批。支持填写审批意见，通过或拒绝，其中意见是选填的。如是多条批量审批的，审批意见勾选的多条也是相同的。只有审核通过的点位才允许上线，未经过审核的点位无法在上线。 （4）档案查询：档案管理需支持三种模式的监控点档案查询。 1）组织查询。支持根据组织进行查询功能。支持整个系统的完整监控点组织树，勾选相应组织后，就可显示该组织下面的点位。 2）关键字快速查询。支持快速搜索框，并显示之前的搜索记录，点击后展现之前的搜索效果。输入关键字后，系统自动在设备名 称、管理单位、安装地址、设备IP地址、全文等这几个维度进行查询，反馈搜索结果。 3）多属性关键字组合查询。支持多属性关键字组合查询，支持二次检索。 （5）批量导入/导出： 1)系统支持两种方式的批量导入：空白模板的点位导入，具备批量导入，可下载模板，用户填写完整后导入，达到批量增加点位的功能。带监控点模板的点位导入，支持系统待补全点位批量导出待用户针对这些点位完善导入，达到快速补全监控点属性的功能。 2)系统支持两种方式的批量导出：全量导出，根据需要选择导出本页或全部点位到本地。部分导出，根据需要选择监控点名 称、编号、联网属性等部分属性的EXCEL，可进行编制或查看。 （6）点位详情：可通过点击监控点名 称展现设备的详情信息，支持属性编辑。 （7）基础设置：系统支持对系统内的监控点属性进行动态配置（除公安部定义的属性外）；系统支持自定义增加属性分类；系统支持自定义增加属性及属性的表单类型；当前用户通过点击新增按钮，对现有的属性项开展新增操作。表单主要分成输入框、单选、下拉框三种表单类型。 （8）统计分析 按地区统计：按照地区对点位的联网属性、设备厂商、监控点类型、管理单位、运维单位等开展统计。 按属性分类统计：按照联网属性对点位的信息开展统计。 自定义组合统计：显示更多查询条件，支持按照区域、时间和五个统计项组合查询。 图表统计：通过图表直观展现了系统内各所辖区域的摄像机建档情况，从点位上图率（经纬度采集率）、完整率、点位总数，及一、二、三类点的数目等维度进行统计排序。 排名统计：对各辖区的监控摄像机上图率、完整率进行排名，并能够展现每月新增联网、社会摄像机量等。 （9）服务授权 支持对外提供一机一档相关信息的数据赋能，将填写后的字段赋能平台进行补充。 |
|  |  | 【项目36】三、一机一档平台架构 基于以上功能，目前在用系统与一机一档平台架构如下： 一机一档整体架构图 现对一机一档的系统流程进行梳理，拟定以下流程： 1. 点位信息录入： 1） 自建点位录入： 自建点位录入功能示意图 支持对点位信息进行详细采集。点位信息支持EXCEL文件进行批量导入和导出操作。点位信息录入可按照标准字典项录入，即在系统中或者EXCEL模板中按照固定项进行录入。 自建点位流程：先将点位规划数据按照设备名 称、安装地址、经度、纬度、监控点位类型等进行登记，通过EXCEL文件传递给承建单位。同时点位规划数据录入到一机一档平台（EXCEL导入，手工录入，接口对接），此时为了定义数据状态，称为“工程态”。 待施工单位调测完成登记到视频综合平台后，视频综合平台自动发现相机并确认准确性。视频综合平台调用一机一档的基础数据（接口）获取规划信息。视频综合平台依据施工数据进行修正，修正的数据回传至一机一档。一机一档进行数据审核，审核通过更新点位信息，不通过驳回。更新后一机一档摄像机数据为“运行态”。 后期运维单位在系统中补充维保信息等。最终审核结束后，一机一档摄像机数据进入“运维态”，数据启用后，作为基础数据提供给各个平台使用。 2） 社会资源点位录入流程： 社会资源点位录入流程示意图 一机一档平台支持对社会点位进行采集，输入便捷，操作友好。用户快速进行点位添加，填写完整后经过审核，在共享平台上线。 首先对社会资源点位设备名 称、维护信息、点位信息、维保信息进行登记梳理录入，导入到一机一档平台。视频综合平台即可调取一机一档信息，在本级库里进行数据对比审核，确认数据准确。 若视频综合平台依据一机一档平台数据进行修正，修正的数据回传至一机一档。一机一档进行数据审核，审核通过更新点位信息，不通过驳回。更新后一机一档摄像机数据为“运行态”。 通知运维单位在系统中补充维保信息等。最终审核结束后，一机一档摄像机数据进入“运维态”。作为基础数据提供给各个平台使用 |
|  |  | 【项目37】2.替换拆除点位流程： 替换拆除点位流程图 日常操作经常涉及到前端摄像机的替换和拆除，遇到以上情况，首先运维系统将替换/拆除清单通知到维护施工单位。同时一机一档系统将同步替换/拆除清单（excel导入，手工录入，接口对接），将设备状态更新到“工程态”。 维护单位维护完成后，数据自动推送到视频综合平台。替换/拆除完成后，视频综合平台自动刷新数据到一机一档系统。 一机一档系统审核相机替换/拆除情况（替换后国标编码保持一致，厂商编码更新；拆除后，一机一档摄像机数据状态变更为“已拆除”），作为基础数据提供给各个平台使用，保证基础数据的准确更新及系统间同步。 3.维修点位流程 维修点位流程 运维系统将维修工单通知到维护单位。运维系统派发工单后，一机一档系统将设备状态更新到“维修态”。 维护单位维护完成后，推送到视综平台。维修完成后，视综平台自动刷新数据。 一机一档系统审核相机维修情况（国标编码保持一致，厂商编码保持一致，其他字段可更新）。 4.点位信息变更流程 点位信息变更流程 当外域平台相机调整后，会同步给福州的平台和一机一档平台，定期校验数据一致性，对于下级域平台数据有变化的，如果厂商编码和MAC与国标编码的匹配关系变化，则判断其相机有变化，系统进行点位更新。 对于拆除的点位和替换后的报废相机，系统保存其编码。在新接入或替换的相机时，如果有编码一致的，则产生告警或提示，可能为旧相机或者点位已拆除的数据，防止系统平台重复录入，影响正常警务应用。 说明：本次一机一档数据包含两类数据：工程数据+维护数据 建设旨在满足上级平台考核要求，对外提供标准接口，被其他业务系统调用，其中工程数据、维护数据字段均可扩展； 为了更好的处理数据及评估在实际过程中系统的运行态势，对一机一档进行状态的定义，定为以下四种状态，说明如下： 工程态：一机一档数据已建立，相机未接入 运行态：相机已接入，数据未完善 运维态：数据已完善，满足上级考核要求 维修态：当前点位相机故障中，维修已派单 已拆除：点位已拆除 |
|  | 12、服务最低要求 | ▲【项目38】 投标人需针对本项目运维服务内容提供相关的支撑能力服务，包括不限于前端摄像机巡检在2小时内完成6000路摄像机巡检，视频流媒体并发不少于80路图像巡检，运维数据存储不少于3年等服务要求。服务期满后，全部运维数据移交采购人。相关能力支撑服务要求包含在报价中，采购人不再增补，投标人投标时自行考虑。 |
|  | 12．视图库治理（含视频基础数据、人像卡口数据治理 、车辆卡口数据治理 ） | ★【项目39】 一、视频基础数据治理 1、治理模型管理 配置设备标准，通过引用标准方式修改设备基础信息数据。包括资产模型、行政区划模型、位置类型模型地理区域等模型。 2、治理规则管理 基础数据治理子系统对建档入库的全量资产档案数据进行校验，校验规则包括：数据唯一性、信息完整性、档案合规性、档案准确性等，并支持档案设备状态真实性校验。 3、设备编码治理 支持通过资产效验功能模块，对设备的国标编码进行检测判断是否符合国标编码规则。 4、设备名 称监测 参照《GA/T 751-2008视频图像文字标注规范》，通过自动化检测工具，对设备的名 称进行检测判断是否符合规范要求。 5、监控点位类型监测 监测监控点位类型是否符合公安部《关于进一步加强公安机关视频图像信息应用工作的意见》（公通字﹝2015﹞4号）定义的一类视频监控点、二类视频监控点、三类视频监控点、公安内部视频监控点和其他点位。 6、摄像机功能类型监测 监测摄像机功能类型填报内容是否按GB/T 28181标准选择准确，能够准确区分点位功能。 7、经纬度监测 对设备的经纬度值按照检测进行数据准确性以及空间位置检测。 8、摄像机位置类型监测 监测摄像机位置类型填报是否真实且符合公安部下发字典表项。 9、设备状态监测 设备状态分为在用、维修和拆除，通过自动化检测工具，对设备状态进行检测判断是否填报且正确。 二、人像卡口数据治理 1、数据接入标准 系统支持通过GA/T1400-2017标准协议，从公安视频图像信息数据库系统获取前端人像卡口抓拍图片信息 2、人像卡口建档率监测 人像抓拍设备只要当天推送过感知数据到上级视图库，则该设备视为已联网，上级视图库对联网的抓拍设备进行是否建档检测。 3、人脸图片合格率监测 监测人脸抓拍设备上传的人脸小图是否可检测出唯一人脸，每日不定时抽选人脸卡口设备一定数量上传图片，根据人脸图片合格率，判断该卡口设备人脸图片是否合格。 4、人脸卡口运行质量监测 监测本级视图人脸卡口设备目录及人脸卡口设备上传图像数据，进行卡口活跃度及目录完整性进行分析，并可导出EXCEL表格。 5、人脸数据重复率监测 监测是否存在两条抓拍记录的人脸ID 不一致，但必传业务属性数据项完全一致，则视为这两条记录重复。 6、人脸卡口目录数据治理 对本级视图库人脸卡口设备信息进行巡检，统计各行政区域卡口设备数量及按上级考核要求达标情况，并可导出EXCEL表格。 7、全量人脸数据治理 上传的人脸抓拍数据携带的人脸场景大图URL可访问，且人脸小图应为大图中截取的局部人脸图片。每日不定时抽选人脸卡口设备一定数量上传图片是否合格。 8、人脸卡口数据治理统计 统计选定日期各区域人脸卡口的设备数量、上传图片数量、设备信息准确率、卡口活跃率、卡口目录完整率及图片合格率，并可导出为EXCEL表格。 三、车辆卡口数据治理 1、数据接入标准 系统支持通过GA/T1400-2017标准协议，从公安视频图像信息数据库系统获取前端车辆抓拍图片信息 2、全量车辆卡口数据治理 （1）每日不定时抽选车辆卡口设备一定数量上传数据，根据抓拍数据完整情况判断该卡口设备抓拍数据完整性合格。 （2）对各地抽查一定数量的车辆卡口设备，计算车辆卡口设备整体抓拍数据完整率。 3、重点车辆卡口数据治理 （1）每日不定时抽选重点车辆卡口设备一定数量上传数据，根据抓拍数据完整情况判断该卡口设备抓拍数据完整性合格。 （2）对各地全部重点车辆卡口设备进行监测，计算重点车辆卡口设备整体抓拍数据完整率。 4、车辆卡口数据治理统计 统计选定日期各区域车辆卡口的设备数量、上传图片数量、设备信息准确率、卡口活跃率、卡口目录完整率及图片合格率，并可导出为EXCEL表格。 四、数据治理评价分析 1、考核规则定制化 系统支持动态配置运行监测参数，调整各类数据评价指标。 2、考核指标扩展化 系统应满足各级考核后续要求，即基础设备信息考核、人像卡口数据考核、车辆卡口数据考核、视频流数据考核基础。 3、考核权重配置 系统应支持各考核项权重的配置功能，应根据实际情况调整各考核项的分值。 4、基础档案与视频流考核评价管理 针对全市公安视频图像数据治理进行绩效考核管理。 5、人像/车辆卡口考核评价管理 展示本级人像/车辆考核日报，显示前一天图库稳 定 性。 五、数据治理综合运行态势 1、数据治理运行总览 数据治理运行总览通过图表展现系统内各所辖区域的前端设备建档情况。 2、数据治理运行分析 数据治理运行分析实现对全网设备及系统运行状况的集中展示，能够展示重点的运行监测指标：接入率、在线率、完好率等。 3、数据治理态势分析 提供数据治理态势综合分析展示能力，支持当前运行总览视图、业务一览视图等多种监测视图来查看当前系统的整体运行态势，并支持投放到大屏幕上。 |

★【项目40】权限管理服务内容

服务要求：提供模块化服务，满足现有福州市公安局视频图像共享平台（简称：共享平台）权限管理需求,具体服务内容如下：

1、分时授权服务：根据采购人需求及实际运用场景，在原有授权基础上，可分时段（精确到分）临时及按时（每日固定时段）授予对应用户单个及多个点位的相关管理权限（预置位管理权、云台控制权等），到时限后自动恢复原有授权状态。

2、在线申请服务：按采购人确定的申请流程在共享平台内进行线上的授权管理业务。

3、角色管理服务

（1)用户权限配置：支持用户权限配置功能，具体配置分为三部分：用户、部门、角色，不同用户可以设置所属部门和隶属角色；用户权限可以在线进行授权、转移和取消；用户在相关操作时根据优先级高低进行自动识别，优先级高的用户优先享有使用权利。当用户因优先级高于自己的其他用户正在使用或其他原因而无法对点位进行管理时，应弹出提示框告知用户原因。

（2)角色授权管理：支持角色授权管理功能，在角色权限配置中可以根据采购人需求，针对精细化功能进行授权，比如控制云台摄像机的权限，查看系统日志权限。具备完善的权限管理机制和较高的安全性，严格控制视音频资源共享资源的调用、查询权限。

（3)角色权限克隆：可在角色管理中，对相同权限的角色进行角色权限的克隆复制，而无需另行配置，提高角色权限配置工作的效率。

4、用户管理服务

（1)用户登记注册：支持系统所有用户的登记注册功能，可进行系统用户的添加、删除、权限分配操作，可详细登记用户信息：用户名、密码、用户级别、手机、所属机构等。

（2)用户优先级管理：支持用户优先级管理功能，系统在上下级有明确的组织架构关系时，有一套清晰的用户优先等级制度，用户优先等级可在1-100级范围内设置（100为最高级别），利用干线管理进行云台抢占以及流媒体抢占。

（3)用户权限设定：支持精细化用户权限设定，可针对任何一个用户，针对任何一个图像资源进行精细权限设置，比如可为每个用户设置对每个摄像头的权限（是否可以实时监控、录像文件点播、云台控制等功能）；

（4)用户信息同步：支持用户信息自动同步功能，授权用户对系统进行设置修改后，系统可自动进行全网更新同步。

（5)用户停启用：可对用户进行账户冻结，停用账号，并可以恢复。

（6)用户鉴权认证：登录管理平台的用户，都需要进行身份认证，以保证接入的安全性；所有用户操作都采用令牌机制，并对令牌进行加密；兼容公安的PKI应用提供安全认证服务，根据管理平台的安全设 计，提供身份认证、密钥管理和/或证书管理服务；可供选择的用户登录方式包括普通登录、MAC地址绑定登录、IP地址绑定登录、PKI登录，人脸登陆。

★【项目41】运行维护考核机制及付费

根据《福州市财政投资信息化项目验收工作规范》要求，本项目在项目实行过程中开展周期考核，考核频率为半年。采购人根据项目的绩效目标与指标，以及项目考核指标，对中标人进行考核，考核结果纳入项目绩效评价结果中，且与支付情况挂钩。

1、全面网络安全服务考核办法：

(一)项目资产安全。“项目资产”是指该项目建设、维护或管理的全量信息资产，包括主机设备(含各类终端和服务器)、安全设备(含防火墙、网闸、前后置服务器、安全网关、堡垒机)、网络设备(含交换机、路由器)、智能感知设备(含各类前端监控摄像机)、办公设备(含打印机、扫描仪)等。

项目资产被上级公安机关、本级公安机关相关主管部门监测扫描发现存在漏洞或弱口令，且中标人未在被告知之日起，15个日历日内处置完毕，则进行相应扣分：安全设备、网络设备的弱口令0.5分/个、中高危漏洞0.5分/个，其他设备的弱口令0.1分/个、中高危漏洞0.1分/个。

中标人若触发上款扣分条件，除进行相应扣分，同时重新起算处置周期(每15个日历日为1个处置周期)，到期未处置则扣分，扣分标准同上款。

“上级公安机关、本级公安机关相关主管部门”包括：公安部科技信息化局、福建省公安厅科技通信处、福州市公安局科技信息通信处等。

(二)项目网络安全。中标人被上级公安机关、本级公安机关相关主管部门监测扫描发现存在以下行为，则每起扣3分：

(1)违规搭建视频专网边界和链路；

(2)违规配置网中网(NAT)；

(3)违规开启DHCP；

(4)违规使用小型路由器、多网卡多IP设备、无线模块、远程控制工具等；

(5)其他违反上级公安机关、本级公安机关相关主管部门网络安全管理规定的行为。

中标人在管理、使用或维护项目资产过程中，被上级公安机关、本级公安机关相关主管部门监测扫描发现存在违规外联行为，则每起扣3分。

违规外联对象包括公安信息网、互联网、其他专网或局域网等。

(三) 项目信息安全。中标人违反公安机关保密要求，发生失泄密以及警务信息泄露等案事件，则每起扣5分。

此外，在项目各组成部分的巡检内容中(或有整体表述)，均应要求中标人对责任范围内的项目资产进行定期安全巡检，及时修复问题、故障和漏洞等，适时加固项目资产，有效排除风险隐患。若要求中标人提交巡检报告等，应涵盖安全巡检内容。

还应要求中标人用于提供项目服务的终端电脑，须按照接入网络的管理要求，安装相应的“一机两用”监测程序，规范完成注册登记。终端电脑须明确责任人，做到专网专用。每台终端电脑禁止启用超过1张网卡，禁止配置超过1个IP，禁止配备无线模块。终端电脑若退网应彻底格式化，清除全部数据后送采购人确认。

2、品目1至5运维服务考核管理办法

| “平安福州”视频监控系统(前端部分)运维考核表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核类型 | 考核档位 | 分值计算 |  | 说明 |
| 前端摄像机 在线率 (35分) | 月平均在线率≥98% | 35 |  | 在线率=在线路数/维护路数 |
|  | 95%≤月平均在线率＜98% | 34 |  |  |
|  | 90%≤月平均在线率＜95% | 31 |  |  |
|  | 80%≤月平均在线率＜90% | 25 |  |  |
|  | 月平均在线率＜80% | 0 |  |  |
| 前端摄像机 完好率 (25分) | 月平均完好率≥98% | 25 |  | 完好率=画面完好路数/在线路数 画面异常：由图侦员上报，画面异常包括但不限于主观画面模糊、花屏、异物遮挡、树枝遮挡、云台异常、网络卡顿等，图像质量需满足合同约定功能要求，前端探头需定期进行清洁、定焦等处理 |
|  | 95%≤月平均完好率＜98% | 24 |  |  |
|  | 90%≤月平均完好率＜95% | 22 |  |  |
|  | 85%≤月平均完好率＜90% | 18 |  |  |
|  | 月平均完好率＜85% | 0 |  |  |
| 存储系统 (15分) | 存储率100% | 15 |  | 存储率=存储完整路数/在线路数 存储完整：单路监控录像丢失时间小于2个小时的（监控设备、电力故障导致的情况除外）视为存储完整。 |
|  | 95%≤存储率＜100% | 13 |  |  |
|  | 90%≤存储率＜95% | 10 |  |  |
|  | 80%≤存储率＜90% | 5 |  |  |
|  | 存储率＜80% | 0 |  |  |
| 长期故障率 (15分) | 长期故障率≤1% | 15 |  | 长期故障率=长期故障数/维护路数 长期故障：非不可抗力造成故障的探头自故障发生起累计超过168个小时仍未修复的视为长期故障 |
|  | 1%＜长期故障率≤5% | 13 |  |  |
|  | 5%＜长期故障率≤10% | 10 |  |  |
|  | 10%＜长期故障率≤20% | 5 |  |  |
|  | 长期故障率＞20% | 0 |  |  |
| 运维响应情况 (5分) | 响应率100% | 5 |  | 自派发运维工单起48小时内未反馈故障原因及修复情况视为未及时响应 |
|  | 未及时响应 | 5-0.2*未及时响应次数 |  |  |
| 巡检服务 (5分) | 出具当月巡检报告 | 5 |  | 巡检报告需在次月5日前提交 |
|  | 无巡检报告 | 0 |  |  |
| 每月运维总得分 |  |  |  |  |
| 对中标人的每月运维服务按运维考核办法进行考评打分，根据每半年度综合评分(取该半年度月平均得分)支付中标人半年度服务费用。发现弄虚作假的，当月考评分数为零。 |  |  |  |  |

6、巡检服务要求

项目中标人每半年全面巡检一次，每月5号之前通过运维系统平台提交上月巡检报告项目中标人每半年全面巡检一次，于半年期满后次月5号之前通过运维系统平台提交巡检报告。项目中标人每半年应向福州市公安局科技信息处提交安全生产责任书，确保前端设备已排除所有安全隐患。

3、品目6运维服务考核管理办法

每季度考核一次，按综合评分(取平均得分)结果计算每半年服务费，每6个月结算一次。

(1)考核指标及运维服务评分办法

| 分类 | 评分事项 | 分值 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运维管理规范性指标(35分) |  |  |  |  |
| 制度规范 | 基本制度：应遵守采购人的各项规章制度，严格按照采购人相应的规章制度办事。 | 5 | 违反本项要求发现一次扣1分，扣完为止。 |  |
|  | 保密管理：对采购人的网络、主机、系统软件、应用软件等的密码、核心参数、业务数据等负有保密责任，不得随意复制和传播。 | 5 | 违反本项要求,发现一次扣5分。 |  |
|  | 安全管理：对各项操作均应进行日志记录，内容应包括操作人、操作时间和操作内容等详细信息。运行维护人员应定期对操作日志、安全日志进行审查，对异常事件及时跟进解决。 | 5 | 违反本项要求发现一次扣1分，扣完为止。 |  |
|  | 运行管理：系统各类配备设备规范运行，建立档案(设备台帐)；责任人明确，严格执行操作规程及保养规范，运行、检查、保养、维修等记录齐全；正常工作时间至少有1名设施设备技术人员，排除故障，设施设备运行正常，受理采购人报修。 | 5 | 抽查及季度检查；发现每1处，扣1分，扣完为止。 |  |
|  | 其他：采购人安排的其他合理工作或协作要求 | 5 | 不能按时完成并没有正当理由的1次扣1分。 |  |
| 巡检服务 | 运维人员每季度按时对机房环境、计算机硬件、配套网络和应用软件进行巡检。 | 5 | 违反本项要求发现一次扣1分，扣完为止。 |  |
|  | 针对应用软件、硬件固件的升级需求，定期进行升级及更新。提出合理的升级计划和进度安排，系统稳定运行2周后，升级后及时组织对采购人技术人员的培训工作。 | 5 | 由于软件没更新、安排不合理、培训不到位导致采购人不能正常使用的，每次扣1分，扣完为止。 |  |
| 整体性能保障指标(30分) |  |  |  |  |
| 平台端设备保障 | 需保障本项目相关重要设备设施如流式计算服务器、存储节点服务器、边界网关等设备的平稳运行；监测系统整体运行性能，及时预判、发现并处理各类系统性能问题，保证用户顺畅使用。 | 10 | 系统性能下降并导致用户投诉，经确认为平台端设备性能问题的一次扣5分，扣完为止。若导致业务中断的参照故障叠加处罚。 |  |
| 用户端设备保障 | 需保障本项目用户端接入设备和安全设备的正常工作。自建141个车辆卡口点位设备可用率(正常接通用户/141个接入用户)需保证在95%以上。 | 20 | 用户端设备可用率低于95%的，每下降5%，扣2分，扣完为止。 |  |
| 故障响应处理考核指标(20分) |  |  |  |  |
| 保障服务机构(5) | 能完全满足招标文件要求得5分，基本满足招标文件要求得2.5分，不能满足招标文件要求的为0分 | 10 | 能完全满足招标文件要求得10分，基本满足招标文件要求得5分，不能满足招标文件要求的为0分 |  |
| 故障处置(10分) | 及时处置率95%得10分，每下降5%扣2分，扣完为止。 | 10 | 及时处置率95%得10分，每下降5%扣2分，扣完为止。 |  |
| 服务评价考核指标(15分) |  |  |  |  |
| 采购人评价 | 因项目内运维事务相关服务人员响应时间、态度、结果等导致采购人被投诉的。 | 5 | 核实一次扣1分，扣完为止。 |  |
|  | 项目指 定专人受理，提供7×24小时/周不间断维护保障，在保修期内，接到报障后，应在2小时内到达现场，并及时解决问题。同时本着“先抢通，后抢修”的原则，对故障全程处理，保证及时给予修复。 | 5 | 未及时处置，核实一次扣1分，扣完为止。 |  |
| 用户方评价 | 因项目内运维事务相关服务人员响应时间、态度、结果等导致被投诉的等 | 5 | 核实一次扣1分，扣完为止。 |  |

(2)考评计分及管理

根据服务标准及维护保障要求，本项目按服务类型和考核指标来测算考核分数，考核分数与租金挂钩。本项目自交付起，对中标人的维护服务每季度按评分办法进行考评打分，根据每半年度综合评分(取该半年度季度平均得分)支付中标人半年度服务费用。

碰到以下情况不纳入考核：因自然灾害如台风、洪水、地震等，造成设备故障、设备损毁、电源线网线损毁或光纤中断导致掉线，不纳入考核；因小区道路改造、片区拆迁需要将设备拆除、或迁建造成的前端点位掉线，不纳入考核；因交通事故造成前端设备毁损或线路毁损导致前端点位掉线的，在不具备修复条件或未超过双方认可的合理修复期情况下，不纳入考核；因政策性或行政性停电造成片区内点位掉线的，不纳入考核。

4、品目7运维服务考核管理办法：

本项目自验收通过交付使用之日起，开始对中标人的运行维护服务每月进行一次考评，实行百分制。

1、考核指标及运维服务评分办法

| 序号 | 考核类别 | 指标定义 | 考核说明 | 总分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络线路保障 | 中标人保证采购人网络联通率95%的可用性 | 网络联通率低于95%的，每下降1%，扣1分，扣完为止 | 30 | “网络联通时间”是指采购人通过运维平台发现“网络联通”时间的累计(非中标人原因造成的“网络不可用”，中标人须举证并经采购人确认后不计入累计时间)。由以下原因导致的采购人网络系统不联通，不计入累计时间： 1)中标人预先通知采购人后进行网络维护所引起的，但每月因此造成的中断不超过2次； 2)采购人的电路或设备所引起的； 3)采购人的应用程序或安装活动所引起的； 4)采购人的疏忽或由采购人授权的操作所引起的。 |
| 2 | 故障处置响应 | 中标人必须指 定专人负责，运维工程师保证全年7*24小时响应、时间、态度、结果等。保证故障及时响应率不低于95% | 低于95%的(向下取整)，每下降1%扣1分，扣完为止。 | 40 | 故障及时响应率=(故障处置响应时限内及时响应的数量/故障总数)×100%，故障处置响应时限指2小时内。 |
| 3 | 故障处理时长 | 故障处理时长不超过24个小时 | 超过24小时的，每超过1小时(不足1小时按1小时计算)扣0.5分 | 30 | 故障处理时长指发现网络中断并告知至网络恢复时间。 |

2、考评计分及管理

根据服务标准及维护保障要求，本项目按服务类型和考核指标来测算考核分数，考核分数与租金挂钩。本项目自交付起，对中标人的维护服务每季度按评分办法进行考评打分，根据每半年度综合评分(取该半年度季度平均得分)支付中标人半年度服务费用。

碰到以下情况不纳入考核：因自然灾害如台风、洪水、地震等，造成设备故障、设备损毁、电源线网线损毁或光纤中断导致掉线，不纳入考核；因道路改造、片区拆迁需要将设备拆除、或迁建造成的前端点位掉线，不纳入考核；因交通事故造成前端设备毁损或线路毁损导致前端点位掉线的，在不具备修复条件或未超过双方认可的合理修复期情况下，不纳入考核；因政策性或行政性停电造成片区内点位掉线的，不纳入考核。

## 三、商务条件（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

包：1
1、交付地点：福州市公安局(采购人指定服务地点)
2、交付时间：自合同签订之日的下一个月1日起，提供为期3年的运维服务，同时每年度签署一次为期一年的服务合同，采购人有权根据中标人上一年度服务情况，决定是否同中标人继续签署下一年度服务合同。
3、交付条件：提供符合招标文件及合同约定要求的服务。
4、是否收取履约保证金： 是。履约保证金百分比：10%。说明：中标人须在合同签订时，按相关规定向采购人以履约保函的形式向采购人缴交中标金额的10%作为履约保证金，如中标人为中小企业，提交的履约保证金为合同总金额的5%。本项目合同期结束后，且双方无未了事宜或争议事项，由中标人提出退款申请，采购人在收到中标人退款申请后10个工作日内无息返还履约保证金。
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 按照招标文件及合同约定考核。 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 8.21 | 本项目合同自签订之日的次月1日生效，并按6个考核周期的考核情况支付相应费用。本项目服务费分六期支付，具体安排如下：自合同生效并验收通过后支付第一期(费用约占合同总金额的8.21%)。15个工作日内采购人凭周期考核评审意见、验收证明材料、正式足额增值税发票等材料以转账方式向中标人支付。 |
| 2 | 18.36 | 自合同生效满一年后，根据第1、第2个考核周期的考核情况支付第二期(费用约占合同总金额的18.36%)。15个工作日内采购人凭周期考核评审意见、验收证明材料、正式足额增值税发票等材料以转账方式向中标人支付。 |
| 3 | 18.36 | 自第3个考核周期结束完后，支付第三期(费用约占合同总金额的18.36%)。15个工作日内采购人凭周期考核评审意见、验收证明材料、正式足额增值税发票等材料以转账方式向中标人支付。 |
| 4 | 18.36 | 自第4个考核周期结束完后，支付第四期(费用约占合同总金额的18.36%)。15个工作日内采购人凭周期考核评审意见、验收证明材料、正式足额增值税发票等材料以转账方式向中标人支付。 |
| 5 | 18.36 | 自第5个考核周期结束完后，支付第五期(费用约占合同总金额的18.36%)。15个工作日内采购人凭周期考核评审意见、验收证明材料、正式足额增值税发票等材料以转账方式向中标人支付。 |
| 6 | 18.35 | 自第6个考核周期结束完后，支付第六期(费用约占合同总金额的18.35%)。15个工作日内采购人凭周期考核评审意见、验收证明材料、正式足额增值税发票等材料以转账方式向中标人支付。 |

注：

①各品目细项支付占比如如下

| 品目号 | 品目名 | 支付比例 |
| --- | --- | --- |
| 1-1 | “平安福州”视频监控系统续建工程一期(合同包一)运行维护服务 | 20% |
| 1-2 | “平安福州”视频监控系统续建工程一期(合同包二)运行维护服务 | 11% |
| 1-3 | “平安福州”视频监控系统续建工程一期(合同包三)运行维护服务 | 11% |
| 1-4 | “平安福州”视频监控系统续建工程二期(合同包一)运行维护服务 | 17% |
| 1-5 | “平安福州”视频监控系统续建工程二期(合同包二)运行维护服务 | 20% |
| 1-6 | 福州城区治安卡口防控圈系统维保服务 | 7% |
| 1-7 | 福州市公共安全视频监控建设联网应用社会公共视频监控资源接入系统线路租用 | 14% |

②考核说明：

服务期内由采购人对中标人服务情况按每个考核周期对各子项目服务情况进行考核（各子项目服务期未开始的暂不考核）。每个子项目考核满分为100分，每一个子项目每个考核周期出一次考核分数，每个子项目考核分数=每个子项目考核得分*该子项目权重，7个子项目考核分数相加后，减去全面网络安全服务考核所扣分数，得出本项目本周期的考核分数。综合评分结果95分以上(含95分)按100%支付，60-95分(不含95分)按得分比例支付，60分以下(不含60分)支付半年度的费用服务费的50%。每有一个子项目的考核得分低于60分的，再扣除该考核周期20%的款项，扣完为止，并有权拒绝与中标人续签合同。

8、违约责任

8.1因投标人原因造成服务合同无法按时签订，视为投标人违约，需另行支付相应的赔偿。

8.2在签订服务合同之后，投标人要求解除合同的，视为投标人违约，投标人需支付相应的赔偿；若采购人已支付部分款项，投标人应退还采购人已支付的款项并支付相应的赔偿。

8.3因投标人原因不能按照合同约定时间交付成果并通过考核，采购人有权延期付款，因此给采购人造成损失的，承担赔偿责任。

8.4若重要事项(本招标文件以“★”标示的内容)未能按招标文件、投标文件及合同要求交付，采购人有权解除合同，因此给采购人造成损失的，承担赔偿责任。

8.5因投标人原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换投标人的权利，并报相关行政主管部门处罚。

8.6若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人有权终止合同，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

8.7在明确违约责任后，投标人应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

8.8中标人不能以任何原因要求撤回、取消或终止项目已实施部分的服务。包括但不限于软件运维部分、软件开发部分、设备更换部分等。

9、知识产权

中标人须保障采购人在使用该服务或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专 利权、商 标权或工业设 计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，中标人须与第三方交涉并承担可能发生的一切责任与费用。如采购人因此而遭致损失的，中标人应赔偿该损失。

10、不可抗力

10.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

10.2本文件中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化等。

11、仲裁、诉讼条款

因采购或与采购合同有关的一切事项发生争议，由采购人和中标人双方友好协商解决。协商不成的，向采购人所在地福州市鼓楼区人民法院提起诉讼。

12、保密

12.1、中标人应当对合同的内容、因履行合同或者合同期间知悉的或收到的采购人的财务、技术、产品信息、民警资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密；不得向合同以外的任何第三方披露。

12.2、中标人违反本条约定泄露采购人的保密信息的，承担相应的法律责任，造成采购人损失的，中标人应当承担赔偿责任。

12.3、本条款不因合同届满或解除而失效。

## 四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：2.1、本项目采购合同未尽事宜，双方另外补充规定，补充内容与本项目采购合同具有同等法律效力。
2.2、本项目不允许中标人以任何名义和理由在中 标 后将中标项目的主体、非主体、关键性工作、非关键性工作进行转包。视为中标人违约，中标人违约对采购人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿，并追究相关法律责任。

# 第六章 政府采购合同（参考文本）

编制说明

1、签订合同应遵守政府采购法、民法典。

2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

甲方：（采购人全称）

乙方：（中标人全称）

根据招标编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（若有联合协议或分包意向协议）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：              元（￥              ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：                                  乙方：

住所：                                  住所：

单位负责人：                            单位负责人：

委托代理人：                            委托代理人：

联系方法：                              联系方法：

开户银行：                              开户银行：

账号：                                  账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

# 第七章 投标文件格式

## 编制说明

## 1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

## 2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。

## 3、投标人对投标文件的索引应编制页码。

## 4、除招标文件另有规定外，本章中：

4.1除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在纸质投标文件正本中应提供原件；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。

4.2除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件。

4.3《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》：投标人在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合本章规定的打印件（或截图）皆可。

# 封面格式

福建省政府采购投标文件

（资格及资信证明部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

# 索引

# 一、投标函

# 二、投标人的资格及资信证明文件

# 三、投标保证金

# ★注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。

## 一、投标函

致：

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（招标编号：     ）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：

## （1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

## （2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

## （3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

### 1、确认：

1.1所投合同包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

### 2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：                                        邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

## 二、投标人的资格及资信证明文件

## 二-1单位负责人授权书（若有）

致：

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

# （以下无正文）

单位负责人：             身份证号：                        手机：

投标人代表：             身份证号：                        手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

投标人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

★注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。
4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。
5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。

## 二-2营业执照等证明文件

致：

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

## 二-3财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函）

致：

（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供投标担保函的

现附上由财政部门认可的政府采购专业担保机构：（填写“担保机构全称”）出具的投标担保函复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件。

3、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124号）的规定。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

## 二-4依法缴纳税收证明材料

致：

## 1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

## 2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

3、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

## 二-5依法缴纳社会保障资金证明材料

致：

### 1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

### 2、依法不需要缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

3、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

## 二-6具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）

致：

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

4、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

## 二-7参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

## 二-8信用记录查询结果

致：

现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

## 二-9检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函

检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（以下简称：“告知函”）由投标人向住所地或业务发生地检察院申请查询，具体以检察院出具的为准。

★注意：

1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。

2、若从检察机关指定网站下载打印或截图告知函，则告知函应为从前述指定网站获取的查询结果原始页面的打印件（或截图），否则投标无效。

3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。

4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。

5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。

## 二-10联合体协议（若有）

致：

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（招标编号：         ）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

……。

二、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：报名、派出投标人代表、提交投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。

3、根据福建省财政厅文件（闽财购[2008]10号）的规定，若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

三、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

四、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

五、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，投标文件中提交一份。

# （以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

签署日期：    年   月   日

★注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位负责人授权书”。

3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。

## 二-11中小企业声明函

## （专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

中小企业声明函（货物）
       本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
      1.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
     2.  （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
  
……

     以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

    本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                                                                 企业名称（盖章）：        
                           日期：

    1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


                                            中小企业声明函（工程、服务）
    本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
        1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  
人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

      以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

     本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                                                                  企业名称（盖章）：                     
                            日期：

     1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：

## 残疾人福利性单位声明函

## （专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投合同包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投合同包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

## 二-12其他资格证明文件（若有）

## 二-12-①具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）

致：

现附上我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料复印件（具体附后），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。

2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

## 二-12-②招标文件规定的其他资格证明文件（若有）

# 编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

三、投标保证金

# 编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

# 封面格式

福建省政府采购投标文件

（报价部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

# 索引

# 一、开标一览表

# 二、投标分项报价表

# 三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

# 四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

## 一、开标一览表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 投标报价 | 投标 保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| * | 投标总价（大写金额）： 。 |  | a.投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。 b.招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）：详见报价部分。 |
| … | 投标总价（大写金额）： 。 |  |  |

★注意：

### 1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投的合同包的“投标报价”。

1.2本表中列示的“合同包”应与《投标分项报价表》中列示的“合同包”保持一致，即：若本表中列示的“合同包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.3“大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。

### 2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

## 二、投标分项报价表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 规格 | 来源地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

### 1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“合同包”还应与《开标一览表》中列示的“合同包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“合同包”为“1”时，本表中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4同一合同包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应合同包列示的“投标总价”保持一致。

1.5若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

### 2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

## 三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

## 三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

## 三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.合同包投标总价（报价总金额）： ； c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |  |  |  |  |  |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据投标文件“三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

## 三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）

# 编制说明

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。

## 三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）

## 三-2-①小型、微型企业产品等统计表（价格扣除适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 合同包内属于小型、微型企业产品等的情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 制造厂商 | 企业类型 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 合同包内属于小型、微型企业产品等的报价总金额： 。 |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、对小型、微型企业产品等计算价格扣除时，只依据投标文件“三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）”及“三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

## 三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）

中小企业声明函（货物）
       本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
      1.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
     2.  （标的名称） ， 属 于 （采购文件中明确的所属行业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
  
……

     以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

    本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                                               企业名称（盖章）：        
                           日期：

    1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


                                                  中小企业声明函（工程、服务）
    本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
        1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  
人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

      以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

     本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                                              企业名称（盖章）：                     
                            日期：

     1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）

# 编制说明

1、投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料，证明材料应与《中小企业声明函》的内容相一致，否则视为《中小企业声明函》内容不真实。

2、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

3、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：

## 残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投合同包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投合同包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

## 三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）

# 编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

## 四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

## 四-1优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（若有）

## 四-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（加分适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.合同包投标总价（报价总金额）： ； c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |  |  |  |  |  |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算加分时，只依据投标文件“四-1-②优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（加分适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1 若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

## 四-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（加分适用，若有）

# 编制说明

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。

四-2招标文件规定的其他加分证明材料（若有）

# 编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“优先类节能产品、环境标志产品加分”外的其他加分优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

# 封面格式

福建省政府采购投标文件

（技术商务部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

# 索引

# 一、标的说明一览表

# 二、技术和服务要求响应表

# 三、商务条件响应表

# 四、投标人提交的其他资料（若有）

# ★注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

## 一、标的说明一览表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 数量 | 规格 | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

4、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

## 二、技术和服务要求响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再    另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

## 三、商务条件响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

## 四、投标人提交的其他资料（若有）

# 编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

# 采购文件相关附件

- 安全保密责任书.doc

- 廉政承诺书.docx

- 一机一档标签.xlsx